信阳师范学院教学实训基地建设项目

招 标 文 件

招标编号：豫财招标采购-2018-1819

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

投标文件制作特别提示

1、投标人注册

投标人（投标人）应首先完成诚信库入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南（工程建设、政府采购》）；诚信库入库登记通过后，方可办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》）。CA密钥在河南省信息化发展有限公司（金水东路与东风南路交叉口卫华大厦18楼）办理。

2、招标文件获取、投标文件制作

2.1、投标人使用CA密钥登录河南省公共资源交易中心网站会员专区并按网上提示自行下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件。

2.2、获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件iSignature，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

2.3、投标文件的上传：加密电子投标文件（.hntf 格式）须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台加密上传；

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的要求签章的格式内容，投标人须按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、招标文件的澄清与变更

招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

5.投标文件的效力和文件签署

5.1以交易中心加密电子投标文件上传为准。

5.2 投标人应按照投标人须知的要求准备投标文件。

（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）；

注：①电子投标文件须按招标文件格式要求对“投标函”“开标一览表”进行电子签章。

6.加密电子投标文件的递交：

（1）投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

（2）投标人因河南省公共资源交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系，联系电话：0371-86095903。

7.开标

7.1 代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开招标。

7.2开标前，招标代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。

7.3不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

7.4加密电子响应文件必须在河南省公共资源交易中心系统中加密上传。

7.5因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。开标时，招标代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及招标代理机构认为合适的其它详细内容。

目     录

第一章 招标公告	0

第二章 投标人须知	3

投标人须知前附表	3

1、总则	10

1.1 工程概况	10

1.2 资金来源和落实情况	10

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	10

1.4 投标人资格要求	10

1.5 费用承担	11

1.6 保密	11

1.7 语言文字	11

1.8 计量单位	11

1.9 踏勘现场	11

1.10 投标预备会	12

1.11 分包	12

1.12 偏离	12

2. 招标文件	12

2.1 招标文件的组成详见招标文件	12

2.2 招标文件的澄清	12

2.3 招标文件的修改	12

3. 投标文件	13

3.1 投标文件的组成。	13

3.2 投标报价	14

3.3 投标有效期	14

3.4 投标保证金	14

3.5 资格审查资料	15

3.6 备选投标方案	15

3.7 投标文件的编制	15

4. 投标	15

4.1 投标文件的密封和标记	15

4.2 投标文件的修改与撤回	16

5. 开标	16

5.1 开标时间和地点	17

5.2  开标程序；	17

6. 评标	16

6.1 评标委员会	16

6.2 评标原则	17

6.3 评标	17

7. 合同授予	17

7.1 定标方式	17

7.2 中标通知	17

7.3 履约担保	17

7.4 签订合同	17

8. 重新招标和不再招标	18

8.1 重新招标	18

8.2 不再招标	18

9. 纪律和监督	18

9.1 对招标人的纪律要求	18

9.2 对投标人的纪律要求	18

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	18

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	18

9.5 投诉	19

10.  需要补充的其它内容	19

第三章 评标办法（综合评估法）	19

评标办法前附表	19

1. 评标方法	23

2. 评审标准	23

2.1 初步评审标准	23

2.2 分值构成与评分标准	23

3. 评标程序	23

3.1 初步评审	23

3.2 详细评审	24

3.3 投标文件的澄清和补正	24

3.4 评标结果	25

第四章 合同条款及格式	26

第一部分 合同协议书	28

第二部分  通用合同条款	30

第三部分  专用合同条款	31

一、工程质量保修范围和内容	37

二、质量保修期	37

三、缺陷责任期	37

四、质量保修责任	38

五、保修费用	38

六、双方约定的其他工程质量保修事项：	38

一、发包人职责	39

二、承包人职责	39

三、违约责任	40

一、双方的责任	41

二、发包人责任	41

三、承包人责任	41

四、违约责任	42

五、责任书有效期	42

六、责任书份数	42

第五章  工程量清单	43

第六章  图  纸	65

第七章  技术标准和要求	66

第八章  投标文件格式	67

目    录	69

一、投标函及投标函附录		69

二、法定代表人身份证明		69

三、授权委托书		69

四、投标人基本情况表		69

五、项目经理简历表		69

六、资格证明文件		69

七、投标保证金		69

八、近年完成的类似项目情况表		69

九、拟派项目管理机构及技术装备情况		69

（一）拟投入项目管理人员情况表	69

（二）主要项目管理人员简历表	69

（三）拟投入本项目主要技术装备承诺	69

十、施工组织设计		69

十一、其它材料部分	69

十二、已标价工程量清单	69

一、投标函及投标函附录	70

二、法定代表人身份证明	72

三、授权委托书	73

四、投标人基本情况表	74

五、项目经理简历表	75

六、资格证明文件	77

七、投标保证金	78

八、近年完成的类似项目情况表	79

九、拟派项目管理机构及技术装备情况	80

（一）拟投入项目管理人员情况表	80

（二）主要项目管理人员简历表	81

（三）拟投入本项目主要技术装备承诺	82

十、施工组织设计	83

十一、其它材料部分	85

（一）投标人承诺	85

（二）招标文件要求的及投标人认为与招标文件评审有关的其他补充资料	85

十二、已标价工程量清单	88

# 招标公告

信阳师范学院教学实训基地建设项目

招标公告

编号：豫财招标采购-2018-1819

1. 招标条件：

河南招标采购服务有限公司受信阳师范学院的委托，就信阳师范学院教学实训基地建设项目面向国内进行公开招标，欢迎符合相关要求的投标人参加。

2. 工程概况与招标范围：

2.1 工程名称：信阳师范学院教学实训基地建设项目。

2.2 工程地点：信阳师范学院（信阳市长安路237号）。

2.3 工程概况：本工程为信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地项目，建筑面积为1765.05m2,独立杯形基础(含人工挖孔桩)，钢结构三层，外墙采用加气砼块砌筑，水泥基自流平地面，楼梯、台阶面层为花岗岩，卫生间为地板砖地面，墙面、天棚为水泥砂浆粉刷，卫生间墙面为面砖墙面，外刷乳胶漆，外墙面为保温外墙，外墙涂料，窗子采用塑钢窗。

2.4 计划工期：270日历天。

2.5 招标范围：具体以招标文件、工程量清单、合同协议中要求的工作范围和内容为准。

2.6 标段划分：本次招标设一个标段。

2.7 本次招标控制价为：470万元人民币。投标人的投标报价高于招标控制价的，被视为无效投标。

2.8 质量目标：达到国家及行业工程质量检验的“合格”标准。

2.9 质量保修期：整体为二年（防水工程为五年）。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

# 3. 投标人资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国国务院令第658号第十七条规定，具有独立承担民事责任能力的法人资格，并同时具备下列条件：

3.1、具有有效的企业法人营业执照或三证合一营业执照；

3.2、企业须具有建筑工程施工总承包和钢结构工程专业承包三级及以上资质，且安全生产许可证在有效期内；

3.3、项目经理需具备有效的房屋建筑工程贰级及以上建造师职业资格证书及安全生产考核合格证；且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理；

3.4 、信用查询要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章（经查询有失信记录的将被取消投标资格）；（查询时间为公告之后）

3.5、本次招标亦不允许联合体参与投标，与招标人、招标人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

# 4. 投标报名方式

4.1 凡有意参加投标者，请于2019年 月 日至2019年 月 日登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”；凭企业身份认证锁（CA密钥）进行网上报名。法定节假日除外。

4.2 投标单位须在报名期间注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，（详见http://www.hnggzy.com公共服务----办事指南）。

4.3 河南省公共资源交易中心具体咨询电话 0371-86095903  范老师，招标代理公司具体咨询电话 0371-65942911   刘先生。

# 5. 招标文件的获取

5.1  招标文件的发售时间另行在河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）交易平台通知，发售方式为凭CA密钥登录会员专区并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料。下载时需缴纳文件费（网上缴费）。

5.2  招标文件每套售价300元人民币，网上缴费，售后不退。

6.投标文件的递交

6.1  投标人需要现场递交电子投标文件。

6.2  投标文件递交截止时间为: 2019年 月 日上午9：00。

6.3  电子投标文件需在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传；未加密的电子投标文件递交地点为河南省公共资源交易中心（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座13楼第16开标室），具体详细地址详见招标文件。

6.4  加密电子投标文件逾期上传或未加密的电子投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

# 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》上同时发布。

# 8. 联系方式

采购人：信阳师范学院

采购人地址：信阳市长安路237号

联系人：徐老师

联系电话：0376-6392826

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

地  址： 郑州市纬四路13号（纬四路与花园路交叉口，向东50米，路北）

联系人：冯先生

联系电话：0371-65993522

日    期： 二〇一九年 月 日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 采购人：信阳师范学院 采购人地址：信阳市长安路237号 联系人：徐老师 联系电话：0376-6392826 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：河南招标采购服务有限公司 地 址：郑州市纬四路13号 联系人：刘先生 电 话：0371-65942911 |
| 1.1.4 | 工程名称 | 信阳师范学院教学实训基地建设项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 信阳师范学院（信阳市长安路237号） |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本工程施工及质量保修期阶段的维修，具体以招标文件、工程量清单、合同协议中要求的工作范围和内容为准。 标段划分：本招标项目设一个标段 |
| 1.3.2 | *计划工期 | 270日历天； |
| 1.3.3 | *质量要求 | 达到国家及行业工程质量检验的“合格”标准, 整体保修期自验收合格之日起 2 年（其中防水工程为5年），如因质量问题导致的维修，保修期顺延。 |
| 1.4.1 | *投标人资质条件、能力和信誉 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国国务院令第658号第十七条规定，具有独立承担民事责任能力的法人资格，并同时具备下列条件： 1、具有有效的企业法人营业执照或三证合一营业执照； 2、企业须具有建筑工程施工总承包和钢结构工程专业承包三级及以上资质，且安全生产许可证在有效期内； 3、项目经理需具备有效的房屋建筑工程贰级及以上建造师职业资格证书及安全生产考核合格证；且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理； 4 、信用查询要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人提供在 “信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页打印件并加盖单位公章（经查询有失信记录的将被取消投标资格）；（查询时间为公告之后） 5、本次招标亦不允许联合体参与投标，与招标人、招标人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受，应满足下列要求： / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 提交投标文件截止时间十五天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 提交投标文件截止时间十五天前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： / 分包金额要求： / 接受分包的第三人资质要求： / 。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许重大偏差 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 工程量清单、招标文件的澄清与修改等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 提交投标文件截止时间十五天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年 月 日9时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改后24小时内（以发出时间为准） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 见招标文件 |
| 3.3.1 | *投标有效期 | 60 日历天(从投标截止之日算起) |
| 3.4.1 | *投标保证金 | 1. 交付方式：（投标保证金应当以基本账户公对公转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，并将转账凭证等证明材料复印件装订进投标文件中，附《开户许可证》复印件。投标截止时间前必须到达指定银行帐户，适用于非担保形式的保证金缴纳）。 （电汇备注：豫财招标采购-2018-1819，投标保证金） 2. 投标保证金的金额：玖万元人民币。 3.投标保证金缴纳账户： 收款单位（户名）: 河南省公共资源交易中心 开户银行： 银行账号： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年经审计的财务报告（如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 的年份要求 | 2016年1月1日以来完成类似工程的相关业绩。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 详见招标文件 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 1、电子投标文件 （1）所有要求投标人加盖公章的地方都应加盖投标人单位的 CA 印章。 （2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都应签名或盖个人CA 印章。 2、纸质投标文件（无） |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1、加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）、不加密的电子投标文件U盘壹份（*.nhntf格式）。 2、不加密的电子投标文件U盘要求内容完整并能正常读取数据。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 不加密的电子投标文件U盘应单独密封。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 投标文件在 年 月 日 时（投标截止时间）前不得开启。 投标人名称：（加盖单位公章）： 投标人法定代表人或其委托代理人：（签字）： |
| 4.2.1 | 递交投标文件 | （1）电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话： 0371-86095925 。 （2）现场递交电子投标文件U盘壹份，应在投标截止时间前递交到规定地点。 |
| 4.2.2 | 电子投标文件U盘递交投标文件地点 | 河南省公共资源交易中心开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座13楼第16开标室）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是，退还安排： / |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年 月 日9:00时（电子投标文件必须凭制作投标文件所用的CA 密匙在30 分钟内完成解密）。 开标地点：河南省公共资源交易中心开标室（郑州市经一路与农业路交叉口投资大厦A座13楼第 开标室）。 |
| 5.2 | 开标程序 | 供应商必须在投标截止时间前提供加密的电子投标文件（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）。 注：供应商在制作电子响应文件时应按照 “河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”及文件要求进行电子签章。 （1）所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的CA印章。 （2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA印章。若有授权代理人，且授权代理人没有CA锁，则投标文件需上传有授权代理人手写签名的扫描件。 （3）本项目无需提供纸质版询价响应文件，投标人依据电子招标文件需制作电子投标响应文件，评审专家实行线上电子化评审。 本项目实行远程解密，供应商无需到开标现场，具体操作可登陆hnxunjia@126.com，密码123ABC查阅操作指南。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 共5 人，其中招标人代表1人，经济类和技术类专家4人。 评标专家确定方式：开标前从河南省政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.4 | 本次评标采用的评标方法 | (综合评估法 □经评审的合理低价法 |
| 6.3.5 | 评标方式 | (网络电子评标(默认) □纸质评标 □远程网络电子评标 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人人数：1-3名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 合同中约定 |
| 10.需要补充的其他内容 |
| 10.1词语定义 |
| 10.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指：2016年1月1日以来企业承建过类似工程的相关业绩。 |
| 10.2招标控制价 |
|  | 招标控制价 | □不设招标控制价 设招标控制价。 |
| 10.3“暗标”评审 |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 □采用 |
| 10.4电子投标文件 |
|  | 电子投标文件格式 | 电子投标文件格式文件必须使用《河南省公共资源交易中心电子投标文件编制系统》制作。 |
| 10.5 开标会 |
|  | 本项目实行远程解密，供应商无需到开标现场 |
| 10.6 评标结果公示 |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将评标结果在本招标项目招标公告发布的同一媒介和河南省公共资源交易中心予以公示。 |
| 10.7 知识产权 |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.8 重新招标的其他情形 |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于法定数量的，招标人应当依法重新招标。 |
| 10.9 同义词语 |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.10 监 督 |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.11 解释权 |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.12解释权 |
|  | 由招标人负责解释。 |
| 10.13招标人补充的其他内容 |
| 10.13.1 | 合同形式：固定单价，包工包料（本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，招标人不再追加任何费用）。 |
| 10.13.2 | 计价方式：工程量清单综合报价，本次招标不接受调价函。 |
| 10.13.3 | 结算方式：固定单价+变更签证。 |
| 10.13.4 | 质量保证金的金额：合同中约定 |
| 10.13.5 | 工程款的支付具体详见合同条款中规定 |
| 10.13.6 | 招标文件发售时间：2019年 月 日～2019年 月 日 |
| 10.13.7 | 招标代理服务费：项目中标价的1.5%向中标人收取，中标人在领取中标通知书时向招标代理机构缴纳中标服务费。 |

本项目资料表中注“*”为投标人必须满足的条件，如不满足，将被视为无效投标。

1、总则

# 1.1 工程概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对信阳师范学院教学实训基地建设项目进行招标。

1.1.2 本项目的招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目的招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本项目的名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目的建设地点：见投标人须知前附表。

# 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

# 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

# 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

# 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

# 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

# 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

# 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

# 1.9 踏勘现场

1.9.1 按投标人须知前附表规定。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.9.5 投标人在招标答疑之前自行勘察现场或是否参加招标人组织的现场踏勘都应该知道现场的一切实际情况，招标人对此不承担任何责任。

# 1.10 投标预备会

1.10.1 按投标人须知前附表规定。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达至代理机构，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

# 1.11 分包

按投标人须知前附表规定。

# 1.12 偏离

按投标人须知前附表规定。

# 2. 招标文件

# 2.1 招标文件的组成详见招标文件

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

# 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在交易平台上进行提问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15 天前在交易平台上发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

# 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，如有修改，应在交易平台上发给所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，可相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内间内在交易平台上回复确认已收到该修改。

# 3. 投标文件

# 3.1 投标文件的组成。

投标人的投标文件应包含下列内容：

3.1.1投标函及投标函附录；

3.1.2法定代表人身份证明；

3.1.3授权委托书；

3.1.4投标人基本情况表；

3.1.5项目经理简历表；

3.1.6近年财务状况表；

3.1.7企业信誉要求；

3.1.8投标保证金；

3.1.9近年完成的类似项目情况表；

3.1.10拟派项目管理机构及技术装备情况；

3.1.11施工组织设计；

（1）施工方案与技术措施；

（2）质量管理体系与措施；

（3）安全管理体系与措施；

（4）环境保护管理体系与措施；

（5）工程进度计划与措施；

（6）资源配置计划；

（7）检查、测试与验收的方法和措施；

（8）成品及半成品保护措施；

（9）先进的工艺、设备和技术应用；

（10）信息化管理。

3.1.12其它材料部分；

3.1.13已标价工程量清单。

# 3.2 投标报价

3.2.1投标人应参考招标人所提供的范围及工作内容、计划工期、质量要求、招标控制价等全部要求，结合本工程实际情况和企业成本、市场行情自主报价。

3.2.2投标人的报价已包括了实施完成本项目全部工作所需的所有费用，包含但不限于劳务费、住宿费、餐饮费、差旅费、技术服务费、检测、测量、抽检、交通、通讯、保险、企业管理费、税金、规费、安全文明施工费和利润、垃圾外运等费用。

3.2.3投标人在报价时应考虑期间的物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入总报价。

# 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

# 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表中的要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向中标和未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人在投标文件中提供虚假材料。

# 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本等材料的复印件，并加盖单位公章。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4招标人按条款第1.4.1 要求的其他材料，具体要求见投标人须知前附表。

# 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

# 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关要求、投标有效期、质量目标、技术标准和要求、招标范围、计划工期等实质性内容做出响应。

3.7.3 加密电子投标文件、未加密电子投标文件U盘应一致，不一致时以加密电子投标文件为准。

# 4. 投标

# 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

# 4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.2.2修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

# 5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行公开开标。

5.1.2 投标人须在投标人须知前附表规定的时间内完成解密。 由于投标人的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为废标处理。

5.2  开标程序

5.2.1开标前，采购代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系

统正常与否），确认无误后开标。本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 www.hnggzyjy.cn，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准

时参加开标活动并进行文件解密等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。

5.2.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标报价，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。

# 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，评标时以电子投标文件为准进行评审。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 7. 合同授予

# 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

# 7.2 中标通知

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

# 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

# 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

# 8. 重新招标和不再招标

# 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标单位少于法定数量的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

# 8.2 不再招标

重新招标后投标单位仍少于法定数量或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

# 9. 纪律和监督

# 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

# 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

# 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

# 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 10.  需要补充的其它内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 签字盖章要求 | 按照招标文件要求签字盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的企业法人营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其它要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及工程量。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 招标控制价 | 本招标设招标控制价，投标人的报价不得超过招标控制价，否则按废标处理。 |
|  |  | 实质性响应 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：50分 综 合 标：20分 技 术 标：30分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 1.确定“评标基准价”： 评标基准价＝招标控制价×K+所有有效投标人的投标报价（当有效投标人多于5家（不含5家）去掉一个最高价和一个最低价）的算术平均值×（1－K） 备注：K为招标控制价权重系数，0.3≤K≤0.5（即0.3、0.4、0.5），在开标现场随机抽取。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率 =（投标人投标报价－评标基准值）/评标基准值×100% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 投标报价评分标准 （50分） | 投标报价（0-50分） | 与评标基准价相比:评标价等于评标基准价的，得基本分45分；评标价低于评标基准价的，按每低1个百分点加1分的比例，在基本分45分基础上加分，最多加5分；评标价低于评标基准价5个百分点以上的（不含5%），按每再低1个百分点扣0.5分的比例，在满分50分的基础上扣分，扣完为止；评标价高于评标基准价的，按每高1个百分点扣1分的比例，在基本分45分基础上扣分，扣完为止。 |
| 2.2.4(2) | 综合标 （20分） | 1.企业业绩 (3分) | 2016年1月1日以来，企业承建过类似工程的单个项目金额在300万元及以上的相关业绩，每提供一份合同得1分，最多得3分同一份合同在1企业业绩和2项目经理业绩中只计分一次。 |
|  |  | 2.项目经理业绩 (2分) | 2016年1月1日以来，投标人拟派项目经理承建过类似工程的单个项目金额在300万元及以上的相关业绩，每提供一份合同得1分，最多得2分。同一份合同在1企业业绩及荣誉和2项目经理业绩中只计分一次。 |
|  |  | 3.其他主要人员 (3分) | 五大员（施工员、造价员、质检员、安全员、材料员）岗位证书齐全得3分，缺一项则该项得0分（投标文件中附证书复印件，投标时携带原件备查。） |
|  |  | 4.优惠条件及服务承诺 (12分) | 4.1质保期内的服务内容、标准及承诺 2-4分 4.2质保期外的服务内容、标准及承诺 2-4分4.3其他实质性优惠服务承诺 2-4分 |
| 2.2.4 (3) | 技术标 (30分) | 施工组织设计 30分 | 施工方案与技术措施 2-4分： 施工方案、施工方法及施工工序详细可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障。 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 2-4分： 质量计划完整、岗位职责分明、材料采购、过程控制及检验、分项措施有针对性。 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 2-4分： 安全管理体系健全、安全防护方案、防护措施有针对性。 |
|  |  |  | 环境保护管理体系与施工现场扬尘治理措施 2-3分： 环境保护管理体系健全、污染物处理技术及管理措施到位。 |
|  |  |  | 工程进度计划与工期保障措施2-3分： 进度计划编制合理、可行，满足招标文件要求；工期保障措施合理有针对性，有具体的违约责任承诺。 |
|  |  |  | 资源配置计划 1-2分： 劳动力计划、设备及材料供应计划、主要施工设备、检测设备满足工程进度及施工管理需要。 |
|  |  |  | 检查、测试与验收的方法和措施 1-2分： 检查、测试与验收的方法和措施合理、可行。 |
|  |  |  | 成品及半成品保护措施1-2分： 成品及半成品保护措施合理、可行。 |
|  |  |  | 先进的工艺、设备和技术应用 1-2分： 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用。 |
|  |  |  | 信息化管理 1-2分： 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。 |
|  |  |  | 施工组织设计内容完整性和编制水平 1-2分 |
|  |  | 备注：以上项目若有缺项，该小项按0分计；不缺项的，不低于最低分。 |
| 计分办法：评委根据招标文件评分标准，统一认定投标人的硬指标分值，再加上评委个人的评判分值，得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分值后的算术平均值，计分过程和打分结果保留小数点后两位，小数点后第三位按“四舍五入”计算。 |

# 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序分标段推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定成交投标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；综合评分相等、投标报价也相等的，由招标人自行确定。

# 2. 评审标准

# 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

# 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）综合标：见评标办法前附表；

（3）技术标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）综合标评分标准：见评标办法前附表；

（3）技术标评分标准：见评标办法前附表；

# 3. 评标程序

# 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）未响应招标文件实质性要求的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致的，以单价为准。若单价有明显小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

# 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对综合标计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

# 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

# 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

（1）在评标委员会成员完成详细评审评分汇总后取算术平均值，作为该投标人的最终得分。

（2）计算结果最终保留两位小数（第三位四舍五入）。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

信阳师范学院教学实训基地建设项目（选用）

招标编号：

合

同

书

发包人（全称）：信阳师范学院

承包人（全称）：

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 信阳师范学院

承包人（全称）：

依照《中民人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

三、合同工期

开工日期接发包人书面通知后开始计算。

合同工期总日历天数：      日历天

四、质量标准：      （中标单位投标时所报的质量标准）

五、合同价款：               元整（¥         元）  （中标报价）

六、组成合同的文件：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件

4、本合同通用条款；

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸

7、已标价工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：  年  月  日

合同订立地点：信阳师范学院国有资产管理处

本合同一式十份，发包人持六份，承包人持二份，招标代理机构持二份。

本合同双方约定后生效。

发  包  人：（公章）              承  包  人：（公章）

地   址  ：

法定代表人（委托代理人）：        法定代表人（委托代理人）：

电  话：

项目负责人：                      传  真：

开户银行：

账  号：

电子邮箱：

## 第二部分  通用合同条款

本工程施工通用条款适用于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中通用条款。

## 第三部分  专用合同条款

1  合同文件

1.1  合同文件的优先顺序：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

1.2  合同生效的条件：双方签字、盖章后生效

1.3  图纸和承包人文件：

发包人提供图纸的期限、数量：开工1周前

2  开工和竣工

开工时间以发包人书面通知开始计算。

建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。

3  工程质量及管理要求

（1）工程质量要求

因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，承包人应无偿返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。工程质量达不到要求标准违约金最高限额为结算价款的30% 。

（2）工程管理要求

施工前承包人必须提供项目施工方案、工程进度一览表、倒排工期表等。

（3）材料要求

施工单位必须使用符合国家标准、符合招标文件要求且由发包人书面认可的施工材料。如使用不合格材料、假冒伪劣材料、非发包人认可的材料，则发包人有权要求承包人无条件更换符合要求的材料。如承包方始终未按照要求使用材料，发包人有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

- 验收要求

正式验收时，由承包商提出书面申请，并递交竣工文件、由于承包方原因，导致验收未通过，由承包方支付5000元质量保证金；再次验收时，由于承包方原因，导致验收未通过，支付质量保证金翻倍；公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

- 项目经理

项目经理在施工工期内，要求每天在现场负责，确需离开施工现场时，应事先通知管理部门，并取得发包人的同意。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理，否则发包人有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

（6）处罚标准

施工前承包人必须提供项目施工方案、工程进度一览表、倒排工期表等。未按时提供相关资料，第一次罚款5000元；罚款后仍未能按时提供，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

由于施工方原因，造成施工工期内未能完工的，每超过1天，罚款30000元。

施工质量不符合标准要求的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

施工中，承包人未经发包人同意，随意更改施工方案或改变工程量的，第一次发现，罚款5000元，无条件按原定方案执行，变更量不予认可；第二次发现，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

施工材料不符合标准仍用于施工的，第一次发现，罚款5000元，无条件更换符合要求的材料；第二次发现，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

施工工艺不符合标准要求的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

项目经理无故不在现场负责或随意更换负责人的，第一次发现罚款5000元；第二次发现，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

验收不符合要求未通过的，第一次罚款5000元，无条件整改；第二次罚款10000元，发包人有权终止合同，施工公司及项目经理列入发包人施工黑名单。

4  合同价款及价格调整

本合同价款采用  固定单价合同    方式确定。施工工程量严格按照招标文件内的工程量清单执行，如有工程量变更，需发包人研究同意并按照相关规定执行，承包人未经发包人同意随意变更工程量的，发包人不予认可。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无

风险费用的计算方法：    已包含在单价报价中

风险范围以外合同价款调整方法：  在施工过程中，按实计量承包人的工程量，据此确定应付工程款及最终工程款。由于设计变更或发包人签证引起工程量增减，调整方法为：工程量清单价格中有相应单价的，应执行原有的综合单价（即投标时的综合单价）；工程量清单价格中无相应单价的，应执行相近的综合单价；无相近单价的，由承包人提出相应单价，经发包人和监理工程师认可后作为结算的依据。

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法:    /

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：      /

双方约定合同价款的其他调整因素：      /

5  计量与支付

5.1 工程款

按工程形象进度付款，完成至±0.00时，支付至合同总价款的20%；竣工验收合格后支付至合同总价款的80%，审计结束后支付至合同总价款的97%。余款于质保期满后一次付清。

项目审减金额在送审金额5%以内的，其编制和审核增减费用由信阳师范学院支付；项目审减金额在送审金额5%至10%以内的部分，其编制和审核增减费用由信阳师范学和施工单位各付50%；项目审减金额在送审金额10%以上的部分，其编制和审核增减费用由施工单位全额支付。由施工单位支付的编制和审计费用在其项目结算款中直接扣除。

5.2 质量保证金

质量保证金的金额或比例：见5.1

5.3 竣工

竣工付款申请单的内容：竣工结算总价、已支付的工程款，应扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。所有结算工程量必须有隐蔽工程纪录、验槽纪录、回填纪录等相关合格书面纪录、合同外工程签证单。

6  竣工验收

6.1  竣工验收申请报告

竣工资料份数：四份

6.2  验收

实际竣工日期：竣工验收合格日

6.3 竣工清场

竣工清场：承包人组织和承担相关费用

6.4  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：工程竣工交付使用后全部撤离，延后撤离造成发包人的增加的费用，应由承包人承担。

7  缺陷责任与保修责任

保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：整体保修期限为二年（防水工程为五年），其他按国家现行法律和标准执行。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

质保期内出现问题，承包人按投标文件内容兑现承诺。

8  安全运行责任承诺书

安全运行责任承诺书

致信阳师范学院：

我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

承诺方（盖章）：

年    月   日

附件

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：安全生产合同

附件3：建设工程廉政责任书

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

# 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

# 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6．院内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

# 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

# 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

# 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

待缺陷期满一次性无息返还                                 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                      承包人(公章)：

地  址：                            地  址：

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                             账  号：

邮政编码：                          邮政编码：

附件2:

安全生产合同

为在           施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主  （以下简称“发包人”）与承包人  （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

# 一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工、同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

# 二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全生产和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采用各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全生产管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员，经专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

# 三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任

本合同正本二份，副本六份，合同双方各执正本一份，业主执副本五份，承包人执副本一份，当副本与正本的内容不一致时，以正本为准。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格，交付使用后失效。

发包人：                       （公章）   承包人：                   （公章）

法定代表人                              法定代表人

或其授权代理人：             （签字）   或其授权代理人：            （签字）

时间：     年   月   日                 时间：    年   月   日

附件3：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

# 一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

# 二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

# 三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

# 四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

# 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

# 六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话（传真）：                         电话（传真）：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

# 第五章  工程量清单

1、投标人提交的标价工程量清单应严格按照招标人提供的分部分项工程量清单与计价表及主要材料价格表填报单价及合价，任何投标人不得对提供的工程量清单格式及内容进行修改及调整。

2、如投标人提交的分部分项工程量清单与计价表及主要材料价格表与招标人提供的格式不一致，其投标文件按废标处理。

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地安装 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第1页 共7页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 电气 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:动力总配电箱 APZ 2.规格:127KW 3.安装方式:墙壁暗装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 AP1 2.规格:42KW 3.安装方式:墙壁暗装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 AP2 2.规格:40KW 3.安装方式:墙壁暗装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:照明总配电箱 ALZ 2.规格:45KW 3.安装方式:墙壁暗装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 AL1～AL3 2.规格:15KW 3.安装方式:墙壁暗装 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱 AP3 2.规格:45KW 3.安装方式:墙壁暗装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:WDZNYJY-4×35+1×16 2.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 29.3 |  |  |  |
| 8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.型号:WDZYJY-5×10 2.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 29.3 |  |  |  |
| 9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.型号:铜芯电缆头 2.规格:35mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |
| 10 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.型号:铜芯电缆头 2.规格:10mm2以下 | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：防火桥架 2.型号：带防火衬板 3.规格：200*100 4.材质钢质 | m | 13 |  |  |  |
| 12 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:钢管 2.规格:Φ15 3.配置形式:暗配 | m | 275.5 |  |  |  |
| 13 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:PVC管 2.规格:Φ15 3.配置形式:墙、板内暗敷设 | m | 836.9 |  |  |  |
| 14 | 030411001003 | 配管 | 1.材质:PVC管 2.规格:Φ20 3.配置形式:墙、板内暗敷设 | m | 563 |  |  |  |
| 15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-6m2 | m | 1090.5 |  |  |  |
| 16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4m2 | m | 1034.7 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地安装 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第2页 共7页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 17 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5㎡ | m | 2510.7 |  |  |  |
| 18 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5㎡ | m | 826.5 |  |  |  |
| 19 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:节能双管荧光灯 2.型号:2×30W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 30 |  |  |  |
| 20 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED安全出口灯 2.型号:1×3W 3.安装形式:壁装 | 套 | 13 |  |  |  |
| 21 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED应急灯 2.型号:2×3W 3.安装形式:壁装 | 套 | 22 |  |  |  |
| 22 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED疏散指示灯 2.型号:1×3W 3.安装形式:壁装 | 套 | 17 |  |  |  |
| 23 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:嵌入式方型格栅灯 2.型号:3×30W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 54 |  |  |  |
| 24 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:节能防水吸顶灯 2.型号:1×11W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 9 |  |  |  |
| 25 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:节能吸顶灯 2.型号:1×11W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 15 |  |  |  |
| 26 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:节能型LED筒灯 2.型号:1×11W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 15 |  |  |  |
| 27 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单控单联开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  |
| 28 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单控双联开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 22 |  |  |  |
| 29 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:声控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 13 |  |  |  |
| 30 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二三极插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 74 |  |  |  |
| 31 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相三极空调插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 32 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:单控三联开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 33 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:单相三极空调插座盒 2.安装方式:暗装 | 个 | 12 |  |  |  |
| 34 | 030411006001 | 接线盒 | 1.材质:塑料 2.规格:86×86 3.安装形式:暗装 | 个 | 306 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地安装 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第3页 共7页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.电压等级(kV):1kV 以下交流 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |
| 36 | 030404017007 | 配电箱 | 弱电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 37 | 030411001004 | 配管 | 1.材质:SC钢管 2.规格:Φ50 3.配置形式:暗配 | m | 5.8 |  |  |  |
| 38 | 030411001005 | 配管 | 1.材质:PVC管 2.规格:Φ20 3.配置形式:墙、板内暗敷设 | m | 239.6 |  |  |  |
| 39 | 030411001006 | 配管 | 1.材质:SC钢管 2.规格:Φ15 3.配置形式:暗配 | m | 30 |  |  |  |
| 40 | 030411006002 | 接线盒 | 1.材质:塑料 2.规格:86×86 3.安装形式:暗装 | 个 | 11 |  |  |  |
| 41 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 11 |  |  |  |
| 42 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.规格:超五类非屏蔽双绞线 3.敷设方式:管内穿线 | m | 244.6 |  |  |  |
| 43 | 030502005002 | 电话线 | 1.名称:监控线 2.规格:RVVSP-2×1.0 3.敷设方式:管内穿线 | m | 40 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防雷 |  |  |  |  |  |
| 44 | 030409002001 | 接地母线 | 1.材质:镀锌扁钢 2.规格:-40×4 | m | 6 |  |  |  |
| 45 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:柱内两根不小于φ16钢筋 3.断接卡子数量:2套,引下线与圈梁钢筋焊接6处 | m | 103.2 |  |  |  |
| 46 | 030409004001 | 均压环 | 1.安装形式:利用基础圈梁钢筋 | m | 199.2 |  |  |  |
| 47 | 030409005001 | 避雷网 | 1.规格:Φ10镀锌圆钢 2.安装形式:沿折板支架敷设 | m | 232.6 |  |  |  |
| 48 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地安装 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第4页 共7页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 49 | 030414011001 | 接地装置 | 1.类别:接地网调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 50 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位盒 | 台 | 3 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 51 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 De63 4.连接形式:卡环或丝扣连接 | m | 31.3 |  |  |  |
| 52 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 De50 4.连接形式:卡环或丝扣连接 | m | 12 |  |  |  |
| 53 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 De40 4.连接形式:卡环或丝扣连接 | m | 12.6 |  |  |  |
| 54 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 De25 4.连接形式:卡环或丝扣连接 | m | 4.5 |  |  |  |
| 55 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 De20 4.连接形式:卡环或丝扣连接 | m | 2.4 |  |  |  |
| 56 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.材质:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 57 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.材质:钢质闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 5 |  |  |  |
| 58 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.材质:钢质闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3 |  |  |  |
| 59 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:给水管穿板套管 2.材质:钢管 3.规格:DN80 L=150 | 个 | 2 |  |  |  |
| 60 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:给水管穿板套管 2.材质:钢管 3.规格:DN65 L=150 | 个 | 2 |  |  |  |
| 61 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN150 PVC管 3.连接形式:粘接 | m | 5.4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地安装 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第5页 共7页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 62 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 PVC管 3.连接形式:粘接 | m | 31.8 |  |  |  |
| 63 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN150 PVC 螺旋消音管 3.连接形式:粘接 | m | 14.9 |  |  |  |
| 64 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN75 PVC管 3.连接形式:粘接 | m | 15.75 |  |  |  |
| 65 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN75 PVC 螺旋消音管 3.连接形式:粘接 | m | 15.1 |  |  |  |
| 66 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN50 PVC管 3.连接形式:粘接 | m | 6.6 |  |  |  |
| 67 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN50 | 个 | 6 |  |  |  |
| 68 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地面扫除口 2.材质:塑料 3.型号、规格:DN100 | 个 | 6 |  |  |  |
| 69 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 70 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN75 | 个 | 1 |  |  |  |
| 71 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:排水管穿板套管 2.材质:钢管 3.规格:DN150 L=150 | 个 | 2 |  |  |  |
| 72 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:排水管穿板套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 L=150 | 个 | 2 |  |  |  |
| 73 | 031002003007 | 套管 | 1.名称:管道穿墙、板预留洞、堵洞 2.规格:DN50 | 个 | 26 |  |  |  |
| 74 | 031002003008 | 套管 | 1.名称:管道穿墙、板预留洞、堵洞 2.规格:DN80 | 个 | 3 |  |  |  |
| 75 | 031002003009 | 套管 | 1.名称:管道穿墙、板预留洞、堵洞 2.规格:DN100 | 个 | 24 |  |  |  |
| 76 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | 组 | 6 |  |  |  |
| 77 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | 组 | 15 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地安装 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第6页 共7页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 78 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | 组 | 9 |  |  |  |
| 79 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | 组 | 3 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火栓系统 |  |  |  |  |  |
| 80 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 | m | 111.2 |  |  |  |
| 81 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 | m | 8.7 |  |  |  |
| 82 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 83 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 84 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:卡箍连接 | 个 | 5 |  |  |  |
| 85 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:消火栓 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:DN65×25水龙带25m,DN65消火栓一个,φ19水枪一支 | 套 | 6 |  |  |  |
| 86 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:试验消火栓 2.型号、规格:DN65 | 套 | 1 |  |  |  |
| 87 | 030901013001 | 灭火器 | 1.型号、规格:MF/ABC4 | 具 | 12 |  |  |  |
| 88 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:水管穿板套管 2.材质:钢管 3.规格:DN150 L=150 | 个 | 4 |  |  |  |
| 89 | 031002003011 | 套管 | 1.名称:管道穿墙、板预留洞、堵洞 2.规格:DN150 | 个 | 4 |  |  |  |
| 90 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质：角钢 2.管架形式：三角 | kg | 67.86 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地安装 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第7页 共7页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 91 | 031301017001 | 脚手架搭拆及超高费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地安装 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 编制人(造价人员)： |  | 复核人(造价工程师)： |
| 注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”数值，也可以只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |

| 规费、税金项目计价表 |
| --- |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地安装 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额 （元） |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 定额规费 | 定额基价分析 |  |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费－按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地建筑 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第1页 共8页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 机械场地平整 | m2 | 581.99 |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 深1m内，一二类土，清单量含工作面，含放坡 | m3 | 199.06 |  |  |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 坑底面积3.24，深2.35，一二类土，清单量含工作面，含放坡 | m3 | 1178.93 |  |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 基坑素土回填 | m3 | 1195.62 |  |  |  |
| 5 | 010103001002 | 回填方 | 房心素土回填 | m3 | 109.29 |  |  |  |
| 6 | 010302005001 | 人工挖孔灌注桩 | 1.桩芯长度：暂定11m 2.桩芯直径、扩底直径、扩底高度：80cm、80cm、20cm，C25商品砼 3.护壁厚度、高度：：15cm、12.35m 4.护壁混凝土种类、强度等级：商品砼，C15 5.桩芯混凝土种类、强度等级 | 根 | 25 |  |  |  |
| 7 | 010401001001 | 砖基础 | Mu20混凝土砖，Mb10水泥砂浆 | m3 | 34.8 |  |  |  |
| 8 | 010402001001 | 砌块墙 | M5混合砂浆 | m3 | 352.64 |  |  |  |
| 9 | 010402001002 | 砌块墙100 | M5混合砂浆 | m3 | 9.16 |  |  |  |
| 10 | 010501001001 | 垫层 | C15商品砼 | m3 | 16.44 |  |  |  |
| 11 | 010501002001 | 带形基础 | C30商品砼 | m3 | 11.24 |  |  |  |
| 12 | 010501003001 | 独立基础 | 高杯基础的基础部分，C30商品砼 | m3 | 64 |  |  |  |
| 13 | 010501003002 | 独立基础 | 二次灌浆，C30商品砼 | m3 | 4.52 |  |  |  |
| 14 | 010502001001 | 矩形柱 | 高杯基础的短柱部分，C30商品砼 | m3 | 30.94 |  |  |  |
| 15 | 010502002001 | 构造柱 | C25商品砼 | m3 | 56.49 |  |  |  |
| 16 | 010502002002 | 构造柱 | C25商品砼，窗套 | m3 | 3.05 |  |  |  |
| 17 | 010503001001 | 基础梁 | C30商品砼 | m3 | 23.78 |  |  |  |
| 18 | 010503004001 | 圈梁 | C25商品砼，地圈梁 | m3 | 2.6 |  |  |  |
| 19 | 010503004002 | 圈梁 | C25商品砼，空调板止水带 | m3 | 1.10 |  |  |  |
| 20 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | C25商品砼，雨棚 | m3 | 0.33 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | 表－08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地建筑 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第2页 共8页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 21 | 010503004003 | 圈梁 | C25商品砼，走廊栏杆线脚 | m3 | 0.24 |  |  |  |
| 22 | 010503004004 | 圈梁 | C25商品砼，楼梯护窗栏杆线脚 | m3 | 0.36 |  |  |  |
| 23 | 010503004005 | 圈梁 | C25商品砼，水平系梁 | m3 | 7.53 |  |  |  |
| 24 | 010503004006 | 圈梁 | C25商品砼， 窗台压顶 | m3 | 6.94 |  |  |  |
| 25 | 010503004007 | 圈梁 | C25商品砼， 窗套 | m3 | 2.16 |  |  |  |
| 26 | 010503004008 | 圈梁 | C25商品砼， 出屋面门槛 | m3 | 0.46 |  |  |  |
| 27 | 010503005001 | 过梁 | C25商品砼 | m3 | 7.31 |  |  |  |
| 28 | 010504001001 | 直形墙 | 楼梯基础，C30商品砼 | m3 | 0.44 |  |  |  |
| 29 | 010505003001 | 平板 | C30商品砼 | m3 | 200.85 |  |  |  |
| 30 | 010505003002 | 平板 | C30商品砼， PTB | m3 | 3.06 |  |  |  |
| 31 | 010505003003 | 平板 | C30商品砼，板封边 | m3 | 3 |  |  |  |
| 32 | 010505007001 | 挑檐板 | C30商品砼 | m3 | 1.08 |  |  |  |
| 33 | 010505008002 | 空调板 | C30商品砼 | m3 | 3.52 |  |  |  |
| 34 | 010506001001 | 直形楼梯 | C30商品砼 | m2 | 166.46 |  |  |  |
| 35 | 010507001001 | 散水 | 12YJ9-1 3/95 | m2 | 72.15 |  |  |  |
| 36 | 010507004001 | 台阶 | 12YJ9-1 6/102 面层为芝麻灰火烧板花岗岩 | m2 | 13.92 |  |  |  |
| 37 | 010507004002 | 台阶 | 台阶平台 12YJ9-1 6/102,芝麻灰火烧板花岗岩面层 | m2 | 15.46 |  |  |  |
| 38 | 010507005001 | 压顶 | C20商品砼，压顶 | m3 | 4.57 |  |  |  |
| 39 | 010507007001 | 其他构件 | C15商品砼，砼包柱脚 | m3 | 5.78 |  |  |  |
| 40 | 010510003001 | 过梁 | C25商品砼，预制 | m3 | 0.47 |  |  |  |
| 41 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格Ⅰ级10内 | t | 1.108 |  |  |  |
| 42 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格Ⅲ级10内 | t | 24.592 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | 表－08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地建筑 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第3页 共8页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 43 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格Ⅲ级10内，腹杆钢筋φR4.5 | t | 1.65792 |  |  |  |
| 44 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格：HRB400Φ12~18 | t | 18.037 |  |  |  |
| 45 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400Φ20~25 | t | 0.542 |  |  |  |
| 46 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HPB300Φ10以内（箍筋） | t | 0.964 |  |  |  |
| 47 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400Φ10以内（箍筋） | t | 6.178 |  |  |  |
| 48 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格：Ⅰ级10内（砌体加固筋） | t | 1.992 |  |  |  |
| 49 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.部位:楼梯栏杆 2.详见图集05YJ8-2/71 | t | 0.263 |  |  |  |
| 50 | 010606008001 | 钢梯 | 1.上人孔钢爬梯 2.电梯机房钢梯12YJ8 | t | 0.150 |  |  |  |
| 51 | 010605001001 | 钢板楼板 | 0.5mm厚镀锌钢板 | m2 | 1628.56 |  |  |  |
| 52 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:方钢管 2.钢材品种、规格：Q345B,400*400*14*14 3.单根柱质量：3t以内 4.螺栓种类：高强螺栓 5.探伤要求：喷砂除锈 6.油漆及涂层：醇酸红丹防锈底漆、云铁醇酸防锈中间漆、醇酸磁漆面漆 7.防火要求：防火涂料，耐火极限不小于3h | t | 93.275 |  |  |  |
| 53 | 010516002002 | 铁件 | 钢梁剪力栓钉φ16*100 | 套 | 9956 |  |  |  |
| 54 | 010516002003 | 铁件 | 钢柱剪力栓钉D16*65 | 套 | 1200 |  |  |  |
| 55 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型：H型钢GL1 2.钢材品种、规格：Q345B,H450*200*10*12 3.单根柱质量:1.5T以内 4.螺栓种类：高强螺栓 5.探伤要求：喷砂除锈 6.油漆及涂层：醇酸红丹防锈底漆、云铁醇酸防锈中间漆、醇酸磁漆面漆 7.防火要求：防火涂料，耐火极限不小于2h | t | 59.2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | 表－08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地建筑 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第4页 共8页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 56 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型：H型钢GL2 2.钢材品种、规格：Q345B,H450*200*10*12 3.单根柱质量:1.5T以内 4.螺栓种类：高强螺栓 5.探伤要求：喷砂除锈 6.油漆及涂层：醇酸红丹防锈底漆、云铁醇酸防锈中间漆、醇酸磁漆面漆 7.防火要求：防火涂料，耐火极限不小于2h | t | 8.847 |  |  |  |
| 57 | 010604001003 | 钢梁 | 1.梁类型：H型钢GL3 2.钢材品种、规格：Q345B,H750*250*16*16 3.单根柱质量:1.5T以内 4.螺栓种类：高强螺栓 5.探伤要求：喷砂除锈 6.油漆及涂层：醇酸红丹防锈底漆、云铁醇酸防锈中间漆、醇酸磁漆面漆 7.防火要求：防火涂料，耐火极限不小于2h | t | 15.156 |  |  |  |
| 58 | 010604001004 | 钢梁 | 1.梁类型：H型钢YPL 2.钢材品种、规格：Q345B,H（350-200）*200*12*12 3.单根柱质量:1.5T以内 4.螺栓种类：高强螺栓 5.探伤要求：喷砂除锈 6.油漆及涂层：醇酸红丹防锈底漆、云铁醇酸防锈中间漆、醇酸磁漆面漆 7.防火要求：防火涂料，耐火极限不小于2h | t | 0.954 |  |  |  |
| 59 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类10.9级摩擦型高强螺栓 2.规格 | 套 | 3112 |  |  |  |
| 60 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 钛镁合金门M0927，执手锁 | 樘 | 6 |  |  |  |
| 61 | 010802004001 | 防盗门 | GM1021 | 樘 | 3 |  |  |  |
| 62 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 平开玻璃门，安全玻璃M1827/MLC2536 | m2 | 42.3 |  |  |  |
| 63 | 010802001003 | 金属门 | 金属多功能保温门GM1021 | m2 | 21.00 |  |  |  |
| 64 | 010802003001 | 钢质防火门 | 米黄色钢制乙级防火门 | m2 | 31.68 |  |  |  |
| 65 | 010802003002 | 钢质防火门 | 米黄色钢制甲级防火门 | m2 | 12.15 |  |  |  |
| 66 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 90系列塑钢低辐射中空玻璃窗 5+9A+5 遮阳型 | m2 | 306.54 |  |  |  |
| 67 | 010807001002 | 金属窗 救援窗 | 90系列塑钢低辐射中空玻璃窗 5+12A+5 遮阳型 | m2 | 41.76 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地建筑 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第5页 共8页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 68 | 010902001001 | 不上人屋面2 | 12YJ1-屋105-1F1-50B1，其中防水面积为65.92，保温厚度为60cm | m2 | 54.72 |  |  |  |
| 69 | 010902001002 | 上人屋面1 | 12YJ1-屋103-1F1-50B1，其中防水面积为754.2261，保温厚度为60cm | m2 | 504.75 |  |  |  |
| 70 | 010902004001 | 屋面排水管 | 共8个 | m | 68.80 |  |  |  |
| 71 | 010902004002 | 冷凝水排水管 | 1.排水管品种、规格:φ50UPVC 2.满足设计及规范要求 | m | 57.40 |  |  |  |
| 72 | 010902006001 | 屋面(廊、阳台)泄(吐)水管 | UPVC80空调洞 | 个 | 20 |  |  |  |
| 73 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 砖基础墙身防潮 | m2 | 38.96 |  |  |  |
| 74 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 外墙变形缝参照12YJ14-4/22 | m | 30.70 |  |  |  |
| 75 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 参照12YJ14-1/1 | m | 6.00 |  |  |  |
| 76 | 010904004002 | 顶棚变形缝 | 参照12YJ14-4/18 | m | 9 |  |  |  |
| 77 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 参照12YJ14-3/26 | m | 5.00 |  |  |  |
| 78 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 参图集10ZJ105 1/20 1.界面砂浆； 2.40mm无机保温砂浆； 3.3厚抗裂砂浆（压入耐碱网格布）。 | m2 | 1535.83 |  |  |  |
| 79 | 011101005001 | 自流坪地面 | 地面1，参12YJ1 地107,三七灰土取消 | m2 | 524.68 |  |  |  |
| 80 | 011102003001 | 块料地面-防水 | 地面3，参12YJ1 地201F，1.5厚防水涂料,三七灰土取消，1:3干硬性砂浆该为40厚 | m2 | 24.19 |  |  |  |
| 81 | 011101005002 | 自流坪楼面 | 楼面1，参12YJ1 楼107 | m2 | 967.7 |  |  |  |
| 82 | 011102003002 | 块料楼面-防水 | 楼面2，参12YJ1 楼201F，1.5厚防水涂料 | m2 | 48.38 |  |  |  |
| 83 | 011102001001 | 石材楼地面 | 地面2：1.60厚C15砼垫层 2.素水泥浆一道 3.40厚1：干硬性水泥砂浆 2.25厚芝麻灰花岗岩 | m2 | 54.72 |  |  |  |
| 84 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:4干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:18厚芝麻灰花岗岩 | m2 | 45.65 |  |  |  |
| 85 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | m2 | 162.81 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地建筑 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第6页 共8页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 86 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚1:4干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:25厚芝麻灰花岗岩 | m2 | 166.46 |  |  |  |
| 87 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 卫生间以外房间 | m2 | 2697.61 |  |  |  |
| 88 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 20厚1：3水泥砂浆随砌随抹 | m2 | 258.12 |  |  |  |
| 89 | 011204003001 | 块料墙面-防水 | 卫生间，参6CF，1.5厚防水涂料,面砖规格300*600 | m2 | 358.88 |  |  |  |
| 90 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 抗裂耐碱网格布 | m2 | 3056.49 |  |  |  |
| 91 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 参12YJ1顶5 | m2 | 1566.22 |  |  |  |
| 92 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 挑檐等 | m2 | 78 |  |  |  |
| 93 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 天棚乳胶漆 | m2 | 1566.22 |  |  |  |
| 94 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 内墙乳胶漆 | m2 | 2701 |  |  |  |
| 95 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 外墙涂料 | m2 | 1496.92 |  |  |  |
| 96 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢楼梯栏杆，参12YJ8-2/15 | m | 65.22 |  |  |  |
| 97 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 空调板栏杆60cm高不锈钢 | m | 40.80 |  |  |  |
| 98 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 楼梯护窗栏杆 | m | 19.20 |  |  |  |
| 99 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢走廊栏杆 | m | 12.18 |  |  |  |
| 100 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色 2.支架、配件品种、规格 | m2 | 6.30 |  |  |  |
| 101 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间隔断 | m2 | 63.36 |  |  |  |
| 102 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 采用8FT+1.52PVB+8FT钢化夹胶安全玻璃 | m2 | 19.24 |  |  |  |
| 103 | 011701001001 | 综合脚手架 | 三层，20m内 | m2 | 1823.13 |  |  |  |
| 104 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 层高5.7 | m2 | 508.51 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地建筑 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第7页 共8页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 105 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 层高4.1 | m2 | 1002.99 |  |  |  |
| 106 | 011702001001 | 基础 | 高杯基础，复合模板，钢支撑 | m2 | 332.39 |  |  |  |
| 107 | 011702001002 | 基础 | 带型基础，复合模板，钢支撑 | m2 | 28.77 |  |  |  |
| 108 | 011702001003 | 基础 | 基础垫层，复合模板，钢支撑 | m2 | 59.98 |  |  |  |
| 109 | 011702003001 | 构造柱 | 复合模板，钢支撑 | m2 | 58.56 |  |  |  |
| 110 | 011702003002 | 构造柱 | 层高5.7，复合模板，钢支撑 | m2 | 206.55 |  |  |  |
| 111 | 011702003003 | 构造柱 | 窗套，复合模板，钢支撑 | m2 | 89.70 |  |  |  |
| 112 | 011702003004 | 构造柱 | 层高4.1，复合模板，钢支撑 | m2 | 337.24 |  |  |  |
| 113 | 011702005001 | 基础梁 | 复合模板，钢支撑 | m2 | 187.38 |  |  |  |
| 114 | 011702008001 | 圈梁 | 复合模板，钢支撑 | m2 | 8.03 |  |  |  |
| 115 | 011702008002 | 圈梁 | 空调板止水带，复合模板，钢支撑 | m2 | 11.16 |  |  |  |
| 116 | 011702008003 | 圈梁 | 走廊栏杆线脚，复合模板，钢支撑 | m2 | 2.45 |  |  |  |
| 117 | 011702008004 | 圈梁 | 楼梯护窗栏杆线脚，复合模板，钢支撑 | m2 | 6.76 |  |  |  |
| 118 | 011702008005 | 圈梁 | 水平系梁，复合模板，钢支撑 | m2 | 85.99 |  |  |  |
| 119 | 011702008006 | 圈梁 | 窗台压顶，复合模板，钢支撑 | m2 | 60.72 |  |  |  |
| 120 | 011702008007 | 圈梁 | 窗套，复合模板，钢支撑 | m2 | 32.40 |  |  |  |
| 121 | 011702009001 | 过梁 | 复合模板，钢支撑 | m2 | 98.44 |  |  |  |
| 122 | 011702009002 | 过梁 | 预制，复合模板，木支撑 | m2 | 5.94 |  |  |  |
| 123 | 011702011001 | 直形墙 | 复合模板，钢支撑 | m2 | 3.43 |  |  |  |
| 124 | 011702016001 | 平板 | 层高5.7，复合模板，钢支撑 | m2 | 61.11 |  |  |  |
| 125 | 011702016002 | 平板 | PTB，复合模板，钢支撑 | m2 | 28.22 |  |  |  |
| 126 | 011702016003 | 平板 | 层高4.1，复合模板，钢支撑 | m2 | 36.28 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地建筑 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第8页 共8页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 127 | 011702016004 | 平板-镀锌钢板下支撑 | 支撑高度：5.7m，钢支撑 | m2 | 514.58 |  |  |  |
| 128 | 011702016005 | 平板-镀锌钢板下支撑 | 支撑高度：4.1m，钢支撑 | m2 | 1113.99 |  |  |  |
| 129 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 复合模板，钢支撑 | m2 | 13.03 |  |  |  |
| 130 | 011702023001 | 空调板 | 复合模板，钢支撑 | m2 | 35.57 |  |  |  |
| 131 | 011702024001 | 楼梯模板 | 复合模板，钢支撑 | m2 | 166.46 |  |  |  |
| 132 | 011702027001 | 台阶 | 复合模板，木支撑 | m2 | 18.16 |  |  |  |
| 133 | 011702029001 | 散水 | 复合模板，木支撑 | m2 | 8.5 |  |  |  |
| 134 | 011702028001 | 压顶 | 复合模板，木支撑 | m2 | 32.51 |  |  |  |
| 135 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 砼包柱脚，复合模板，木支撑 | m2 | 46.7 |  |  |  |
| 136 | 011703001001 | 垂直运输 | 20m以内，3层 | m2 | 1821.84 |  |  |  |
| 137 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式 挖掘机 2.机械设备规格型号:1m3以内 | 台次 | 1 |  |  |  |
| 138 | 01B001 | 泵送费 |  | m3 | 921.99 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地建筑 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 编制人(造价人员)： |  | 复核人(造价工程师)： |
| 注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”数值，也可以只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |

| 规费、税金项目计价表 |
| --- |
| 工程名称：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地建筑 | 标段：信阳师范学院艺术与设计学院教学实训基地 | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算基数 | 计算费率 （%） | 金额 （元） |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 定额规费 | 定额基价分析 |  |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 其他 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费－按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |

# 第六章  图  纸

（电子版另附）

# 第七章  技术标准和要求

依据技术文件要求，本项目的材料，设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求，包括但不限于以下内容，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1、《钢结构设计规范》 GB-50017-2017

2、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002

3、《钢结构结构施工质量验收规范》GB-50205-2001

4、《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012

5、《高耸结构设计规范》GBJ135-2006

6、《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB500046-2008

7、《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》GB8923-88

8、《钢结构防火涂料通用技术条件》 GB14907-2002

9、《建筑结构荷载规范》 GB-50009-2012

10、《建筑结构制图标准》 GBT-50105-2010

11、《建筑设计防火规范》GB50016-2014

技术标准参照现行的国家及行业建筑工程的技术标准和要求执行.

上述规范、规程和标准均指他们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由承包人依据上述原则自行收集。

# 第八章  投标文件格式

信阳师范学院教学实训基地建设项目

投标文件

招标编号：豫财招标采购-2018-1819

投标人：                            （盖单位公章或签章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或签章）

日  期：        年      月      日

目    录

# 一、投标函及投标函附录

# 二、法定代表人身份证明

# 三、授权委托书

# 四、投标人基本情况表

# 五、项目经理简历表

# 六、资格证明文件

# 七、投标保证金

# 八、近年完成的类似项目情况表

# 九、拟派项目管理机构及技术装备情况

# （一）拟投入项目管理人员情况表

# （二）主要项目管理人员简历表

# （三）拟投入本项目主要技术装备承诺

# 十、施工组织设计

# 十一、其它材料部分

# 十二、已标价工程量清单

# 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：             （招标人名称）

1、我方已仔细研究了           项目招标文件的全部内容，愿按照招标文件中规定的条款和要求，完成本项目。投标总报价为（大写）         （¥         元），工期（交货期/监理周期/设计周期）为合同生效后          日历天，质量           ，项目负责人（项目总监）            。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、投标保证金已按招标文件规定提交，金额为人民币（大写）         （¥        元）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、（其他补充说明）。

投标人（盖电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：

（二）投标函附录

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 人 |  |
| 投标内容 | 完全响应招标文件规定的内容。 |
| 投标总报价 | 大写： ￥： |
| 投标工期 | 合同签订后 日历天 |
| 投标质量 | 达到国家和行业规定的“合格”标准 |
| 投标有效期 | 日历天(从投标截止之日算起) |
| 工程保修期 | 自工程验收合格之日起 年, 如因质量问题导致的维修，保修期顺延 |
| 项目经理 | 姓名 |  | 执业 资格 |  | 注册 编号 |  |
| 备注 |  |

投 标 人：                     （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：           （个人签字或电子签章）

年     月    日

# 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （企业电子签章）

年        月        日

备注：后附法定代表人身份证复印件。

# 三、授权委托书

本人         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                      。

代理人无转委托权。

附：附委托代理人身份证复印件

投  标  人：                       （企业电子签章）

法定代表人：                  （个人签字或电子签章）

身份证号码：

委托代理人：                  （个人签字或电子签章）

身份证号码：

年     月    日

# 四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资本金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围及所获资质 | 如果不够，可以另附其后 |
| 企业简介 | 如果不够，可以另附其后 |
| 备 注 |  |

五、项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 建造师资格证书注册号 |  | 专业 |  |
| 职称证书发证单位 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

项目经理应附建造师注册证书、身份证、职称证、安全生产考核合格证及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书（或中标通知书）和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。【提供承诺函，需要企业法定代表人或其委托代理人签字后加盖企业公章】。

附1：承诺书

项目经理无在建工程承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往         （项目名称）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                              （企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人签字或电子签章）

年       月       日

# 六、资格证明文件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及中华人民共和国国务院令第658号第十七条规定，具有独立承担民事责任能力的法人资格，并同时具备下列条件：

1、具有有效的企业法人营业执照或三证合一营业执照；

2、企业须具有建筑工程施工总承包和钢结构工程专业承包三级及以上资质，且安全生产许可证在有效期内；

3、项目经理需具备有效的房屋建筑工程贰级及以上建造师职业资格证书及安全生产考核合格证；且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理；

4 、信用查询证明材料

5、本次招标亦不允许联合体参与投标，与招标人、招标人就本次招标的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

# 七、投标保证金

附：投标保证金交纳证明材料复印件加盖公章。

# 八、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 施工范围 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目经理电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

# 九、拟派项目管理机构及技术装备情况

# （一）拟投入项目管理人员情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 资格证书编号 | 拟在本项目中 担任的工作或岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |

# （三）拟投入本项目主要技术装备承诺

信阳师范学院：

我单位承诺投入本项目的技术装备不仅能满足本项目的需求，而且主要技术装备清单如下：

| 机械设备名称 | 型号规格 | 数 量 | 目前状况 | 现存放地点 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位法定代表人（个人签字或电子签章）：

投标单位名称（企业电子签章）

2018年     月      日

备注：“目前状况”应说明是否完好，“来源”分为“自有”和“市场租赁”两种情况。

# 十、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第二章投标人须知3.1项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表

2.2劳动力计划表

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图

2.4施工总平面图

2.5临时用地表

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）        工程                                      表9.1

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）劳动力计划表

（工程项目名称）      工程                                      单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

a.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

b.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

c.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（4）施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（5）临时用地表

（工程项目名称）      工程

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：    a.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

b.若本表不够，可加附页。

# 十一、其它材料部分

# （一）投标人承诺

1. 投标人应在投标文件中提出利用假期、夜间多工作面施工的承诺书。(格式自定)

2. 投标人应在投标文件中提出完成工程量范围内的各分部分项目,且衔接相邻项目的施工修缮,不存在变量的承诺书。(格式自定)

3. 农民工工资支付承诺函。(格式见附件1)

4. 安全运行责任承诺书。(格式见附件2)

（注：以上第1、2、3、4项如无此承诺，将按无效投标处理。）

5. 其他承诺（如有）

# （二）招标文件要求的及投标人认为与招标文件评审有关的其他补充资料

例如1.质保期内的服务内容、标准及承诺 2.质保期外的服务内容、标准及承诺3.其他实质性优惠服务承诺 等等。

附件1：

农民工工资支付承诺函

（投标人名称）               承诺：

在承建               项目过程中，保证按时足额支付农民工工资，否则愿受处罚。               （投标人认为必要的其他承诺）      。

投标人：（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：          （个人签字或电子签章）

年   月   日

附件2：

安全运行责任承诺书

致信阳师范学院：

我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

承诺方（企业电子签章）：

年  月  日

# 十二、已标价工程量清单

备注：1、已标价工程量清单按招标人发布的“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。