中原工学院

龙湖校区部分楼顶漏水等基础维修项目

竞争性磋商文件

招标编号：HNZB[2020]N008号

HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  竞争性磋商须知	6

磋商供应商须知前附表	6

一、导   言	10

二、竞争性磋商文件	11

三、竞争性磋商响应文件的编制	11

四、竞争性磋商响应文件的密封与递交	13

五、竞争性磋商程序	13

六、授予合同	17

附件：评审方法	19

第三章  项目概况及技术标准要求	22

第四章  合同格式	30

（一） 合同协议书	32

（二） 通用条款	34

（三） 专用条款	35

第五章  磋商响应文件格式	40

一、法定代表人身份证明书	43

二、法定代表人授权委托书	44

三、投标函	45

四、磋商一览表	46

五、资格证明材料	48

六、项目管理机构配备情况	51

七、施工组织设计	54

八、近年完成的类似项目情况表	56

九、供应商认为其他需要提供的文件	57

（一）磋商供应商承诺	57

（二）供应商认为其他需要提供的文件料	57

# 第一章  竞争性磋商公告

中原工学院

龙湖校区部分楼顶漏水等基础维修项目竞争性磋商公告

招标编号：HNZB[2020]N008号

河南招标采购服务有限公司受中原工学院的委托，就中原工学院龙湖校区部分楼顶漏水等基础维修项目进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商参加投标。

一、项目名称： 中原工学院龙湖校区部分楼顶漏水等基础维修项目

二、项目简要说明：

1、建设内容：本工程位于河南省中原工学院龙湖校区，主要涉及多个宿舍楼屋顶局部维修,具体内容详见磋商文件。

2、范围：河南省中原工学院龙湖校区多个宿舍楼局部漏水维修工程等,具体范围详见磋商文件、工程量清单。

3、 预算金额：220187.67万元人民币；

4、 资金来源：财政资金。

5、 工程施工地点：中原工学院龙湖校区。

6、 质量要求：达到国家和行业规定的“合格”标准。

7、 计划工期：合同签订后20日历天。

8、 质量保修：自工程竣工验收合格之日起2年。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

9、 本项目落实中小微型企业扶持、节能环保产品政府采购政策

三、供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国务院令第658号第十七条规定，具有独立法人资格，并同时具备下列条件：

1、供应商须具有防水防腐保温工程专业承包资质贰级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；

2、拟派往本项目的项目经理具备相关专业贰级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理；

3、提供企业2018年度经审计的财务报告；

4、提供企业2019年以来任意一个月缴纳税收、社会保障资金的证明资料；

5、参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、提供政府采购反商业贿赂承诺书；

7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单” 】

8、本项目亦不接受联合体投标，与采购人、采购人就本次采购的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；

9、相关法律、法规规定的其他条件。

报名时应提供：法人授权委托书原件、营业执照原件、法定代表人身份证复印件及被授权人身份证原件（验原件，留复印件，复印件加盖单位公章）。

四、招标文件发售信息：

出售时间：2020年1月9日起至2020年1月17日（法定工作时间）

出售地点：河南招标采购服务有限公司306房间

售   价 ：300元/本（售后不退）

五、磋商响应文件接收信息：

接收截止时间：2020年1月20日下午15：00（北京时间）

接收地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标厅

六、开标有关信息：

开标时间：2020年1月20日下午15：00（北京时间）

开标地点：河南招标采购服务有限公司四楼开标厅

七、本次招标联系方式：

采购人：中原工学院

地址：郑州市新郑市龙湖镇淮河路1号

联系人：韩老师

联系电话：0371-62506800

招标代理机构：河南招标采购服务有限公司

联 系 人：宋先生

联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

联系电话：0371-65950225

八、本项目磋商公告在《河南省政府采购网》、《河南招标采购网》上发布。

河南招标采购服务有限公司

2020年1月9日

# 第二章  竞争性磋商须知

## 磋商供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：中原工学院 地 址：郑州市新郑市龙湖镇淮河路1号 联系人：韩老师 联系电话：0371-62506800 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：河南招标采购服务有限公司 联系人：宋先生 电话：0371-65950225 地址：郑州市纬四路13号 |
| 3 | 综合说明 | 项目内容：中原工学院龙湖校区部分楼顶漏水等基础维修项目 工程地点：中原工学院龙湖校区。 |
| 4 | 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 承包方式 | 固定总价（包工、包料、包质量、包工期、包维修、包文明施工、包安全） |
| 6 | 资金落实情况 | 自筹资金 |
| 7 | 采购范围 | 详见磋商文件、工程量清单 |
| 8 | *质量要求 | 达到国家和行业规定的“合格”标准 |
| 9 | *保修期 | 保修期自工程竣工验收合格之日起2年。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。 |
| 10 | *供应商资格要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国务院令第658号第十七条规定，具有独立法人资格，并同时具备下列条件： 1、供应商须具有防水防腐保温工程专业承包资质贰级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证； 2、拟派往本项目的项目经理具备相关专业贰级及以上注册建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理； 3、提供企业2018年度经审计的财务报告； 4、提供企业2019年以来任意一个月缴纳税收、社会保障资金的证明资料； 5、参与政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 6、提供政府采购反商业贿赂承诺书； 7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单” 】 8、本项目亦不接受联合体投标，与采购人、采购人就本次采购的货物委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联； 9、相关法律、法规规定的其他条件。 |
| 11 | *计划工期 | 合同签订后20日历天 |
| 12 | *磋商有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起) |
| 13 | 磋商保证金 | 无需递交磋商保证金 |
| 14 | 供应商的替代方案 | 不允许 |
| 15 | 磋商响应文件份数 | 壹份正本，贰份副本（副本可以是正本的完整复印件），壹份电子版u盘（包含响应文件的所有内容）。 |
| 16 | 封套上应载明的信息 | 采购人名称：中原工学院 采购人地址：郑州市新郑市龙湖镇淮河路1号 中原工学院龙湖校区部分楼顶漏水等基础维修项目竞争性磋商响应文件 采购编号： HNZB[2020]N008号 在2020年1月20日15时00分前不得开启（填写投标截止时间） 供应商名称： （加盖单位公章） 供应商地址： 日 期： |
| 17 | 磋商响应文件 递交截止时间 | 时间：2020年1月20日15时00分（北京时间） |
| 18 | 磋商响应文件 递交地点 | 河南招标采购服务有限公司四楼第一会议室（郑州市纬四路13号，纬四路与花园路交叉口向东50米，路北第一个院内，418室） |
| 19 | 磋商开启时间与地点 | 时间：2020年1月20日15时00分（北京时间） 地点：同磋商响应文件递交地点 供应商的法定代表人（或委托代理人）须出席开标会。 |
| 20 | 磋商小组组成及授权 | 磋商小组构成：3人，采购人代表1人，技术、经济专家2人； 技术经济专家确定方式：从相关专家库中随机抽取。 是否授权磋商小组确定中标人：否。 |
| 21 | 付款方式 | 合同中约定 |
| 22 | 招标控制价 | 220187.67元人民币。供应商投标报价不得高于招标控制价，否则按无效标处理。 |
| 23 | 磋商代理服务费 | 根据发改价格〔2015〕299号文件规定，按照定额肆仟元人民币向成交人收取。 成交人在领取中标通知书前将代理服务费汇款至河南招标采购服务有限公司，账户信息如下： 开户行：广发银行郑州行政区支行 户名：河南招标采购服务有限公司 帐号：8898516010005452 财务室联系电话：0371-65955702 成交人凭汇款凭证至河南招标采购服务有限公司403房间领取中标通知书。 |
| 24 | 履约保证金 | 合同中约定 |
| 25 | 授予合同 | 数量增减范围：≤10%, |
| 26 | 付款方式 | 合同中约定 |
| 27 | 民工工资的支付 | 投标人必须承诺按时支付农民工工资；承包方如果不能按时支付农民工工资，业主将从工程款中代为支付。并有权要求承包方在规定的时间内向业主递交该笔费用。 |
| 28 | 最终结算价执行签约合同价与投标报价间的优惠（含执行原投标综合单价的设计变更、现场签证），重新组价部分执行签约合同价与控制价间的优惠。 固定单价合同，合同内结算总额（不含变更、签证）不得超出合同价的3%，超出部分不再计取。 |
| 29 | 解释权 |
| 30 | 各有关当事人对成交结果有异议的，可以在结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件及复印件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 |

本项目资料表中注“*”为供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效响应。

## 一、导   言

- 项目概况

1.1本项目已具备采购条件，可以进行竞争性磋商活动。

1.2采购人：中原工学院。

1.3项目名称：中原工学院龙湖校区部分楼顶漏水等基础维修项目。

1.4资金来源：财政资金。

- 采购范围

2.1本次采购项目为中原工学院龙湖校区部分楼顶漏水等基础维修项目。

2.2详细内容见“第三章 项目概况及技术标准要求”。

- 竞争性磋商申请费用

见磋商供应商须知前附表

- 施工时间及地点：接采购人通知。

- 竞争性磋商供应商资格条件：

5.1、详见磋商供应商须知前附表。

- 竞争性磋商申请要求

6.1本项目不允许同一竞争性磋商申请单位提交两份或两份以上不同实质内容的竞争性磋商响应文件。

6.2不论竞争性磋商申请结果如何，招标单位对供应商的竞争性磋商响应文件均不退还，且不对此作任何解释。

- 定义及解释

7.1项目：系指中原工学院龙湖校区部分楼顶漏水等基础维修项目。

7.3采购人（业主）：中原工学院。

7.4供应商：是指响应竞争性磋商、参加竞争性磋商申请竞争的独立法人。

7.5招标代理机构：河南招标采购服务有限公司。

7.6竞争性磋商委员会：系指按照规定依法组建的专门负责本次招标评标工作的临时机构。

7.7日期：系指公历日。

7.8 竞争性磋商文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷形式。

7.9合格的供应商为资格审查通过的具有独立法人资格的供应商。

- 保证

供应商应保证在竞争性磋商响应文件中所提交的资料和数据是真实的,并能在承诺的时间内及时的完成竞争性磋商响应文件承诺的所有内容及服务。

## 二、竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件的组成

9.1竞争性磋商文件包括本文件所有内容及按第9.3、9.4条款内容发出的补充文件。

9.2磋商人应详细阅读竞争性磋商文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果磋商人不按竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件和资料的，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，将导致竞争性磋商响应文件不被接受，其后果由供应商自己负责。

9.3竞争性磋商文件的澄清

要求澄清竞争性磋商文件的供应商应以书面形式并加盖企业公章按竞争性磋商供应商须知前附表中的地址告知招标代理机构。招标代理机构将答复发给所有竞争性磋商文件收受人( 包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。

9.4竞争性磋商文件的修改

9.4.1必要情况下，采购人可能对磋商文件进行修改。

9.4.2采购人、代理机构可对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。

9.4.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三、竞争性磋商响应文件的编制

- 竞争性磋商响应文件

10.1竞争性磋商响应文件的组成

见竞争性磋商响应文件格式要求。

10.2竞争性磋商响应文件编制要求

10.2.1竞争性磋商申请单位应按竞争性磋商文件提供的竞争性磋商申请格式和要求编制竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应按A4规格标准打印，胶装成册，文字要清晰，语意要明确，并按竞争性磋商文件的要求签字盖章。

10.2.2竞争性磋商响应文件应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，均应由法定代表人(或委托代理人)在修改处签名并加盖供应商单位公章确认。

10.2.3竞争性磋商响应文件正本和副本的封面或扉页应标明的内容详见“竞争性磋商响应文件格式”。

10.2.4竞争性磋商响应文件的封面上应分别标明“正本”或“副本”字样。

10.3竞争性磋商响应文件的份数

见供应商须知前附表规定，正本与副本不一致时以正本为准。

10.4竞争性磋商响应文件的修改与撤回

如供应商需要修改或撤回其竞争性磋商响应文件，必须在本竞争性磋商文件规定的竞争性磋商申请截止时间前将修改或撤回其竞争性磋商响应文件的书面通知送达招标单位。上述书面通知应按本竞争性磋商文件的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。供应商不得在竞争性磋商申请截止时间后修改和撤回竞争性磋商响应文件。

10.5竞争性磋商响应文件有效期

竞争性磋商响应文件自本竞争性磋商文件规定的竞争性磋商申请截止时间起生效，其投标响应有效期见供应商须知前附表。

10.6特别说明

10.6.1竞争性磋商申请语言：供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与招标代理机构就有关竞争性磋商申请的所有往来函电均应使用中文。供应商提供的支持文件和印刷的文件可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

10.6.2计量：在竞争性磋商响应文件中以及所有供应商与招标代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

10.7竞争性磋商申请的报价

10.7.1供应商根据按磋商文件要求完成报价，采购人有权进行核实。

10.7.2 如竞争性磋商申请报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.7.3全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

- 竞争性磋商保证金

11.1本项目无需递交磋商保证金。。

## 四、竞争性磋商响应文件的密封与递交

- 竞争性磋商响应文件的密封

12.1竞争性磋商申请单位应将竞争性磋商响应文件的正本、副本、电子版分别密封在三个密封包内，包装封面上加盖竞争性磋商申请单位印鉴，需标明的内容见供应商须知前附表。

- 竞争性磋商响应文件的递交

供应商应在竞争性磋商供应商须知前附表规定的时间将竞争性磋商响应文件递交至前附表指定的磋商地点，密封不符合本磋商文件要求的竞争性磋商响应文件将被拒收。

- 竞争性磋商申请截止时间

竞争性磋商申请截止时间为竞争性磋商供应商须知前附表规定的时间。

- 迟到的竞争性磋商响应文件

在本竞争性磋商文件规定的竞争性磋商申请截止时间以后送达的竞争性磋商响应文件，招标单位将拒收。

## 五、竞争性磋商程序

- 磋商

16.1 磋商在竞争性磋商供应商须知前附表中规定的时间和地点进行。供应商法人授权代表应持授权委托书与身份证签到以证明其出席。

16.2 竞争性磋商响应文件有下列情形之一的，招标代理机构不予受理：

16.2.1 竞争性磋商申请截止时间后送达的；

16.2.2未按竞争性磋商文件要求密封及盖单位章的；

16.2.3供应商发的代表人或法人授权代表未到场的。

- 磋商委员会

磋商委员会组成详见供应商须知前附表。

- 磋商原则

18.1 客观、公正、审慎原则。

- 磋商纪律

19.1磋商委员会成员和参与磋商工作的有关人员不得透露对竞争性磋商响应文件的评审比较、中标候选人的推荐情况以及与磋商有关的其它情况。

19.2 除竞争性磋商供应商须知第9条款的规定以外，授予成交通知书前，任何供应商均不得就与其竞争性磋商响应文件有关的问题主动与采购人和招标代理机构联系。

19.3如果供应商试图对磋商委员会的磋商施加影响，将导致该供应商的竞争性磋商响应文件被废标。

- 竞争性磋商响应文件的澄清与修正

20.1磋商委员会可以要求供应商对竞争性磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。澄清的要求和供应商的答复均应采取书面形式。供应商的答复必须经法定代表人或授权代表签字，作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

20.2 算术错误将按以下方法更正，如果供应商不接受对其错误的更正，其竞争性磋商申请将被拒绝：

20.2.1总价金额与单价金额不一致的，以及分项价汇总之和与总价不一致的，则以单价和分项价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

20.2.2 如竞争性磋商申请报价表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

21.磋商文件的初步审查

21.1响应文件的初步评审包括：形式评审、资格评审、响应性评审。评委会首先对各响应人的响应文件按照响应性评审因素进行初步评审，初步评审不合格的响应人的响应文件不得进入第二轮报价。通过初步评审的响应人在磋商现场进行二次报价，二次报价不得高于供应商其首次报价，二次报价为供应商最终报价。

响应人有以下情形之一的，其响应文件作无效文件处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（3）未按采购文件规定编制报价的；

（4）初步评审的内容中有不符合的。

（5）供应商应按照“竞争性磋商文件”并结合企业情况进行报价，投标报价不得高于采购人给定的招标控制价。

（6）其他没有实质性响应采购文件要求的。

备注：磋商小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

在评标过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能会影响工程质量的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式 评审 标准 | 响应人名称 | 与营业执照等相关证件一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第五章“磋商响应文件格式”的要求 |
| 2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 资质证书 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 信用查询 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
| 3 | 响应 性评 审标 准 | 投标（响应）范围 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 磋商有效期 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 保修期 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“磋商须知前附表”的规定 |
|  |  | 投标报价 | 投标报价符合磋商文件的相关规定。 |

22.推荐中标候选人

22.1磋商小组对通过初步审查的供应商分别单独进行磋商。磋商双方可以就磋商项目所涉价格、服务等进行实质性磋商，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的价格和其他信息。磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价, 供应商最终报价提交后，报价不得进行更改。

22.2 最终评标价的确定

22.2.1最终评标价为最终报价。

22.3经磋商小组确定最终符合采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应性文件和最后报价进行综合评分。

22.3.1对于投标人为监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。

22.3.2监狱企业、残疾人福利性单位、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的报价参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

根据政府采购政策，本项目如涉及到强制节能产品，应当采购最新一期节能清单范围内的产品，如涉及到环境标志产品，应当优先采购环境标志产品。在性能、技术、服务等指标同等的条件下，优先采购列入最新一期节能清单、环保清单内的产品，同时列入两个清单的产品优先于只获得其中一项认证的产品。

22.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。

22.5 评审报告应当按照政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关规定进行编制。

22.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，磋商程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

22.7在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致或对于供应商提供的技术方案等不能判断是否满足本项目建设需求的使磋商小组意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为未通过。

22.8磋商小组对于恶意竞标（即：报价明显偏低且又不能合理说明或不能提供相关证明资料的），磋商小组可认定该供应商以低于成本报价恶意竞标，其投标作废标处理。

23.定标

23.1磋商委员会按照竞争性磋商文件中磋商标准的规定评定供应商名次。

23.2若前位中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以按顺序向下确定成交人或者重新招标。

23.3若前位中标候选人确有重大实质性问题或违法行为，经监督部门认可后中标无效。应当按照中标条件从其余供应商中重新确定成交人或者重新招标。

24.其它

24.1本竞争性磋商文件未尽事宜按现行招标投标有关法律法规和规定执行。如竞争性磋商申请单位在本次竞争性磋商活动中有违反相关法律法规的将根据相关法律法规和规定对其进行处罚。

24.2本竞争性磋商文件根椐国家有关规定和参照国际惯例编制，解释权属采购人。

## 六、授予合同

25.中标通知及签订合同

25.1在竞争性磋商申请有效期内，中标结果以书面形式通知成交人。

25.2对未中标的供应商，不作任何未中标原因的解释，所有竞争性磋商响应文件不予退还。

26.签订合同

26.1 成交人收到成交通知书后，应在三十日内与采购人签订合同。

26.2 竞争性磋商文件、成交人竞争性磋商响应文件以及成交人在评标时澄清问题的答复内容等均作为合同的不可分割的组成部分。

26.3 若成交人未能或拒绝按竞争性磋商文件要求及其竞争性磋商响应文件内容与采购人签订合同，采购人可以根据推荐次序另选成交人或选择重新招标。

26.4 授标时更改非实质性条款的权力

采购人在授予合同时有权对竞争性磋商文件中规定的非实质性内容予以更改，但不得对单价或其它主要条款和条件做实质性改变。

26.5 知识产权

26.5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用图纸或技术资料的任何一部分时，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

# 附件：评审方法

一、评分原则

(一)评委构成：本采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共三人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以磋商响应文件为评分依据，采用综合评分法，对供应商的商务部分和技术部分两方面内容按百分制打分，其中商务部分占55分，技术部分占45分。

二、评分办法

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 分值构成 （总分100分） | 商务标：30分 综合标：25分 技术标：45分 |
| 2.2.3 | 磋商基准价 | 满足采购文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价。 |
| 2.2.4（1） | 商务标 30分 | 磋商报价得分30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： Sn=30×Cmin/Cn Sn：第n个有效投标人的价格得分 Cmin：技术和商务审查符合的有效投标人最低报价 Cn：第n个技术和商务审查符合的有效投标人的投标价。 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能会影响工程质量的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 |
| 2.2.5（2） | 综合标 25分 | 1.企业业绩 3分 | 1.2015年以来，企业承建过类似装饰装修工程的相关业绩，每提供一份合同得1分，最多得3分（投标文件中附合同复印件，投标时携带原件备查。）同一份合同在1企业业绩及荣誉和2项目经理业绩中只计分一次。 |
|  |  | 2.项目经理业绩 2分 | 2.2015年以来，供应商拟派项目经理承建过类装饰装修工程的相关业绩，每提供一份合同得1分，最多得2分。（投标文件中附合同复印件，投标时携带原件备查。）同一份合同在1企业业绩及荣誉和2项目经理业绩中只计分一次。 |
|  |  | 3.其他主要人员 3分 五大员（施工员、造价员、质量员、安全员、材料员）岗位证书齐全得3分，缺一项则该项得0分（投标文件中附证书复印件，投标时携带原件备查。） |
|  |  | 4.优惠条件及工作服务承诺 17分 4.1质保期内的服务内容、标准及承诺 （ 0-4分）一档4分，二档3分，三档2分，四档1分。有严重缺项者，得0分。 4.2质保期外的服务内容、标准及承诺 （0-4分）一档4分，二档3分，三档2分，四档1分。有严重缺项者，得0分。 4.3妥善协调当地关系承诺 （0-3分）一档3分，二档2分，三档1分。有严重缺项者，得0分。 4.4项目经理现场带班时间承诺 （0-2分）一档2分，二档1分。有严重缺项者，得0分。 4.5其他实质性优惠服务承诺 （ 0-4分）一档4分，二档3分，三档2分，四档1分。有严重缺项者，得0分。 |
| 2.2.5 (3) | 技术标 45分 | 施工组织设计 30分 | 施工方案与技术措施 施工方案、施工方法及施工工序详细可行，技术措施针对工程质量、工期和施工安全生产有保障。一档3分，二档2分，三档1分。有严重缺项者，得0分。 | 1-3分 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 质量计划完整、岗位职责分明、材料采购、过程控制及检验、分项措施有针对性。一档3分，二档2分，三档1分。有严重缺项者，得0分。 | 1-3分 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 安全管理体系健全、安全防护方案、防护措施有针对性。一档3分，二档2分，三档1分。有严重缺项者，得0分。 | 1-3分 |
|  |  |  | 环境保护管理体系与措施 环境保护管理体系健全、污染物处理技术及管理措施到位。一档3分，二档2分，三档1分。有严重缺项者，得0分。 | 1-3分 |
|  |  |  | 工程进度计划与措施 一档3分，二档2分，三档1分。有严重缺项者，得0分。 | 1-3分 |
|  |  |  | 资源配置计划 劳动力计划、设备及材料供应计划、主要施工设备、检测设备满足工程进度及施工管理需要。一档3分，二档2分，三档1分。有严重缺项者，得0分。 | 1-3分 |
|  |  |  | 检查、测试与验收的方法和措施 检查、测试与验收的方法和措施合理、可行。一档3分，二档2分，三档1分。有严重缺项者，得0分。 | 1-3分 |
|  |  |  | 成品及半成品保护措施 成品及半成品保护措施合理、可行。一档3分，二档2分，三档1分。有严重缺项者，得0分 | 1-3分 |
|  |  |  | 先进的工艺、设备和技术应用 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用。一档3分，二档2分，三档1分。有严重缺项者，得0分 | 1-3分 |
|  |  |  | 施工组织设计内容完整性和编制水平. 一档3分，二档2分，三档1分。 | 1-3分 |
|  |  |  | 备注：以上项目若有缺项，该小项按0分计；不缺项的，不低于最低分。 |
|  |  | 材料样品 15分 | 根据供应商提供的材料样品的质量、档次综合考虑。一档15分，二档12分，三档8分，四档4分。提供的样品不全或未提供样品的，本项不得分。 | 0-15分 |
| 计分办法：磋商小组根据磋商文件评分标准，统一认定供应商的硬指标分值，再加上评委个人的评判分值，得出每个评委对供应商的评标分数。供应商的最终得分为所有评委对其打分值后的算术平均值，计分过程和打分结果保留小数点后两位，小数点后第三位按“四舍五入”计算。 |

备注：磋商小组将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，以最终投标报价由低到高顺序排列；得分相同且最终投标报价相同的，由评审专家以无记名投票方式选定）并推荐成交候选人。若排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，依照成交候选供应商排名次序依次递补。

# 第三章  项目概况及技术标准要求

一、项目概况

1. 建设单位：中原工学院

2. 项目地点：中原工学院龙湖校区

3. 工程名称：中原工学院龙湖校区部分楼顶漏水等基础维修项目

4. 计划工期：合同签订后20日历天。

5. 招标控制价：220187.67 元人民币。

6. 质量要求：达到国家和行业规定的“合格”标准。

7. 保修期:自工程竣工验收合格之日起2年。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

8.招标范围：河南省中原工学院龙湖校区多个宿舍楼局部漏水维修工程等,具体详见工程量清单、竞争性磋商文件。

9. 此项目为局部维修，具体位置如下：

| 序号 | 位置 | 维修描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南苑1号公寓-601 | 屋顶漏水严重 |
| 2 | 南苑3号公寓601、603、613、625房间 | 房顶漏水 |
| 3 | 南苑5号公寓609、613、615、617、619房间 | 房顶漏水 |
| 4 | 南苑6号公寓601、602、609、613房间 | 房顶漏水 |
| 5 | 南苑7号公寓626房间 | 房顶漏水 |
| 6 | 南苑7号公寓-614 | 屋面漏水 |
| 7 | 南苑8号公寓602、628、641房间 | 屋顶漏水严重 |
| 8 | 南苑10号公寓-612 | 宿舍渗水 |
| 9 | 北苑1号公寓楼601 604 605 606 607 608 609 612 614 615 616 618 619 622房间 | 房顶漏水 |
| 10 | 北苑7号公寓楼A602 A623 A624 A625 B601 B623 B625 B625房间 | 房顶漏水 |

二、项目要求

依据技术文件要求，本项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省市行业的一切有关法规、规范的要求，包括但不限于以下内容，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

- 供应商应在开标当天需携带4mm厚SBS改性沥青防水卷材。

2、供应商应在投标文件中提出利用假期、夜间多工作面施工的承诺书。

3、供应商应在投标文件中提出完成工程量范围内的各分部分项目,且衔接相邻项目的施工修缮,不存在变量的承诺书。

4、工程质量合格。

5、质保期内，自接到用户报修时起2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内到达用户现场并解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务，直到原设备修复。供应商应在投标文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户时间）。

6、定期巡检，每年不少于两次全免费上门服务（人力+配件）。

7、安装施工进度计划安排科学、合理、有序，在施工的过程中采用的新设备，降低成本、缩短工期所采用的新工艺，安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全。

8、本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，招标人不再追加任何费用。

三、技术要求：

1、拆除旧保护层、旧防水层。拆除过程中防止破怀旧基层，有损坏者必须修复。

2、清理基层：施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。基层要求表面干燥，其含水率按规定不应超过8%，要求表面应平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象，基层阴阳角处做成圆弧形。

3、涂刷基层处理剂：SBS改性沥青卷材施工，按产品说明书配套使用，基层处理剂配制搅匀，用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上，常温经过4h后，开始铺贴卷材。注意涂刷基层处理剂一定要均匀一致，切勿反复涂刷。

4、附加层施工：附加层与主防水层所用卷材规格相同，待底胶干后，在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层。依照管子直径的大小，把卷材剪成上窄下宽的梯形片材，每片片材600mm长，用喷灯熔化表面粘贴在管上250mm，平面350mm，用轧子把封严。做阴阳角附加层，600mm附加层在阴阳角的上250mm，平面350mm，用喷灯熔化粘贴牢固。

5、铺贴卷材：铺贴时先铺贴女儿墙、电梯机房墙等立面，后铺贴水平面。在铺贴立面时应先铺转角，后铺大面。铺贴时采用热熔法施工，施工时加热卷材要均匀，喷灯距离卷材距离控制在30cm左右，以烤化卷材表面达到粘贴条件即可，不可烘烤时间过长或喷灯头距离卷材太近，以免卷材炭化，影响防水效果。卷材表面热熔后应立即滚铺卷材，排除卷材下面的空气，辊压粘结牢固，不得有空鼓、折皱现象。滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热溶胶，并随即刮封接口使缝粘结严密。要求：两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不小于100mm。上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。

6、热熔封边：将卷材搭接处用喷枪加热，趁热使二者粘结牢固，以边缘挤出沥青为度；末端收头用密封膏嵌填严密。每层封边必须封牢，不得只是面层封牢。

7、卷材防水细部构造：女儿墙泛水的防水构造混凝土墙上的卷材收头采用金属压条钉压，并用密封材料收口；水落口的防水构造：水落口杯上口的标高设置在沟底的最低处。防水层贴入水落口内不应小于50mm。水落口周围500mm范围内的坡度不应小于5％，并采用防水涂料或密封材料涂封，其厚度不应小于2mm。

8、伸出屋面管道的防水构造：管道根部直径500mm范围内，找平层抹出高度不小于30mm的圆台。管道根部四周应增加附加层，宽度和高度均不应小于300mm。管道上的防水层外做混凝土圆台以保护防水。

9、铺贴广场砖：

在铺贴前按设计要求撒素水泥并加适量清水作为广场砖的结合面，边铺 砌边撒水泥粘接。由于屋面铺设面积大，故采取划分区格、铺定位带 的做法。先按大样图将铺设面积划分为几个大的单元区格，然后在区格内沿纵横方向上每隔15块砖铺一行，形成控制带，，最后在控制带内铺设中间位置的广场砖。依照单元区格的大小确定铺砌的面积，且每次铺砌面积不宜过大，以半小时能铺砌完成的砖量为准。铺设时按照控制弹线的线位及墙根水平线先铺几列纵砖，找好位置及标、高，由外墙向中心、在区格内由里往外，逐排、逐列退着铺贴，使不踩踏已铺好的地砖。铺砌时必须拉细线，每块砖要跟线，使缝线顺直，并严格控制其坡度、 标高，注意将落水口处坡度加大。在边角处和与管道井相接的部位采用非整砖铺砌时，应事先根据大小尺寸利用切割机和线锯加工成形后，然后进行铺砌，使达到表面完整美观的效果。缝宽要求：保证普通广场砖的板块间隙为2mm,要求缝隙横平竖直；每3×6米留置10mm宽的接缝。在铺设时可在缝间留置米厘条，铺设完以后取出米厘条，再用1：1水泥砂浆填缝，保证灰缝宽度均匀。  随铺随即将面层上溢出的砂浆清理干净。拨缝、勾缝： 拔缝：在铺完一个单元格后，面层上撒少量水，使砖浸湿接近饱和，间隔15分钟左右，用拍板和木锤按顺序满砸一遍，边砸边移动拍板找平。砸平后按先竖后横的顺序调整缝隙，将缝隙调至通顺均匀后，经过调整后的地砖再砸平一次。勾缝、灌缝：地砖铺完2 d后，将缝口清理干净，刷水湿润后，在缝宽为10mm的地方采用1：1水泥砂浆勾缝，其余缝隙缝宽较小，为2mm，故采用1：3石灰砂浆灌缝的方式。铺砌完的地砖接缝达到缝宽均匀，整齐划一，地砖面层要求密实、平整、光滑的效果。擦缝、压缝：较小的缝宽用石灰砂浆灌满后，再在缝上撒上干水泥，然后用棉纱头擦满缝隙。留缝宽度为10mm的接缝，应采取压缝的形式，压缝后深度为地砖厚的1/3，约3mm。要求深度一致，防止深浅不一。 养护：铺面砖完毕，待勾缝砂浆终凝（大约24h）以后，将地砖表面清扫干净并撒水养护，养护的时间不得少于7d，养护期间不得上人走动，不宜在面层上穿插其他作业，以防影响质量。

注意事项：搬运广场砖时应稳拿轻放，不得损坏防水卷材，走动时注意不要踩踏地砖，防止滑倒。清理屋面时，不允许向预留洞口和管道井口乱踢、乱扔地砖碎片和杂物。

等等。

四、材料要求：

1、主材由甲方选定或确认。

2、SBS卷材厚度不小于4mm，须符合设计要求和有关标准的规定，产品应附有出厂合格证防水材料质量认证，未经认证的或复试不合格的防水材料不得使用。

3、上述主材必须要有产品合格证。未经甲方认可的材料不得使用。

等等。

五、验收标准：

1、防水基层要求表面干燥、平整、坚硬、不出现空鼓、起砂、裂缝等缺陷。

2、防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。收头符合设计要求和屋面工程技术规范的规定，防水水泥砂浆找平层与基础结合密实，且粘结牢固，无空鼓、滑移、翘边、起泡、皱折、损伤等缺陷，阴阳角做成圆弧形。与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。

3、卷材防水工程完工后，必须做24小时蓄水试验。蓄水试验24小时后无渗水现象。

4、卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法，符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。

等等。

附表1:

工程量清单及项目特征描述

(另册提供)

- 编制范围

本工程量清单编制范围为河南省中原工学院龙湖校区多个宿舍楼局部漏水维修工程。

- 编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》 GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 GB 50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013；

- 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及其配套的综合解释、综合解释（续）、省市相关造价管理文件；

- 《龙湖校区部分楼顶漏水等基础维修项目的情况说明》；

- 龙湖校区部分楼顶漏水等基础维修项目问题答疑；

- 国家现行法规、标准图集、施工规范及技术资料；

- 其他相关资料。

- 工程取费：

- 人工价格指数按豫建标定[2016]40号文规定，按豫建标定【2019】26号文调整（第五期）价格指数(2019年1-6月)计入；

- 材料价格按2019年九月份《郑州市建设工程材料价格信息》计入，九月份无相关信息价参照2019年二季度计入，信息价中没有以市场询价计入；

- 安全文明施工措施费按《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）基价分析计入；

- 规费按《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）基价分析计入；

- 夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、二次搬运费按2016定额配套综合解释足额计取；

- 税金按照9%计入。

五、其他需说明事项

一、土建部分

- 原屋面水泥砖、刚性保护层及防水层拆除计入；

- 屋面新做防水及保护层计入，水泥砖采用原旧砖，故材料费不计入。

- 原有屋面水泥砖破损，无法使用，需重新购买，工程量暂按52.8m2计入，材料单价为30元/m2计入。

附表2:

图纸

(无)

# 第四章  合同格式

中原工学院龙湖校区部分楼顶漏水等基础维修项目

招标编号：HNZB[2020]N008号

合

同

书

发包人（全称）：中原工学院

承包人（全称）：

## 合同协议书

发包人（全称）： 中原工学院

承包人（全称）：

依照《中民人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

三、合同工期

开工日期接甲方书面通知后开始计算。

合同工期总日历天数：      日历天

四、质量标准：      （中标单位投标时所报的质量标准）

五、合同价款：               元整（¥         元）  （中标报价）

六、项目经理

承包人项目经理：

七、组成合同的文件：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件

4、本合同通用条款；

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸

7、已标价工程量清单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：  年   月   日

合同订立地点：中原工学院国有资产管理处

本合同一式十份，甲方持六份，乙方持二份，招标代理机构持二份。

本合同双方约定后生效。

发  包  人：（公章）              承  包  人：（公章）

地   址  ：

法定代表人（委托代理人）：        法定代表人（委托代理人）：

电  话：

项目负责人：                      传  真：

开户银行：

账  号：

电子邮箱：

## 通用条款

本工程施工通用条款适用于《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中通用条款

## 专用条款

1  合同文件

1.1  合同文件的优先顺序：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

1.2  合同生效的条件：双方签字、盖章后生效

1.3  图纸和承包人文件：

发包人提供图纸的期限、数量：开工1周前

2  开工和竣工

开工时间以发包人书面通知开始计算。

建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。

3  工程质量及管理要求

（1）工程质量要求

因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，承包人应无偿返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。工程质量达不到要求标准违约金最高限额为结算价款的30% 。

（2）工程管理要求

严格遵守学校、后勤管理处及修缮服务部的要求、原则。

（3）工序要求

所有施工工艺按照国家、行业标准执行，重要工序、隐蔽工程经甲方验收签字确认后方可进行下一步施工。每道工序完成后必须签署工序（隐蔽）工程验收单。如未经甲方验收，承包人私自进行下一步施工，甲方将视其为未做该项工序，要求承包人立即停工，并按标准进行施工，由此产生的费用和损失由承包人承担。如承包人未按照工序施工，经甲方要求后仍未改正的，甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

（4）材料要求

施工单位必须使用符合国家标准、符合招标文件要求且由甲方书面认可的施工材料，原则上应与投标文件中一致。主材进场，必须签署材料确认单。如使用不合格材料、假冒伪劣材料、非甲方认可的材料，则甲方有权要求乙方无条件更换符合要求的材料，由此产生的费用和损失由承包人承担。如承包方未按照要求使用材料，经甲方要求整改后仍未按要求改正的，甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

（5）人员要求

项目经理

项目经理在施工工期内，要求每天在现场负责并签到确认，确需离开施工现场时，应事先通知管理部门，并取得发包人的同意。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理，否则甲方有权单方面终止合同，由此产生的费用和损失由承包人承担。

专业人员

根据国家、行业相关要求，专业施工人员应具有从业资格证件方可上岗施工的，必须提供相关资格证件后方可上岗施工。如发现施工人员无证上岗的，甲方有权要求承包人立即更换符合要求的施工人员施工。

（6）验收要求

正式验收时，由承包人提出书面申请，并递交完整竣工文件。由于承包方原因，导致验收未通过，由承包方支付5000元质量保证金；再次验收时，由于承包方原因，导致验收未通过，支付质量保证金翻倍；公司及项目经理列入我校施工黑名单。

（7）处罚标准

由于施工方原因，造成施工工期内未能完工的，每延误一天按合同价1%处罚。

施工质量不符合标准要求的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

施工中，乙方未经甲方同意，随意更改施工方案或改变工程量的，第一次发现，罚款5000元，无条件按原定方案执行，变更量不予认可；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

施工工艺不符合标准要求或没有进行工序验收的，第一次发现，罚款5000元，无条件整改；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

施工材料未签署材料确认单或不符合标准仍用于施工的，第一次发现，罚款5000元，无条件更换符合要求的材料；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

项目经理无故不在现场、未按时签到或随意更换负责人的，第一次发现罚款5000元；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。如发现施工人员无证上岗的，第一次发现罚款5000元；第二次发现，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

验收不符合要求未通过的，第一次罚款5000元，无条件整改；第二次罚款10000元，甲方有权终止合同，施工公司及项目经理列入我校施工黑名单。

4  合同价款及价格调整

本合同价款采用  固定单价合同    方式确定。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：无

风险费用的计算方法：    已包含在单价报价中

风险范围以外合同价款调整方法：  在施工过程中，按实计量承包人的工程量，据此确定应付工程款及最终工程款。最终结算价执行签约合同价与投标报价间的优惠（含执行原投标综合单价的设计变更、现场签证），重新组价部分执行签约合同价与控制价间的优惠。

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法:    /

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：      /

双方约定合同价款的其他调整因素：      /

5  计量与支付

5.1 工程款

主材进场经甲方验收确认，支付至合同总价款的30%；竣工验收合格后支付至合同总价款的80%，审计结束后支付至合同总价款的97%。余款于质保期满后一次付清。

项目审减金额在送审金额5%以内的，其编制和审核增减费用由中原工学院支付；项目审减金额在送审金额5%至10%以内的部分，其编制和审核增减费用由中原工学院和施工单位各付50%；项目审减金额在送审金额10%以上的部分，其编制和审核增减费用由施工单位全额支付。由施工单位支付的编制和审计费用在其项目结算款中直接扣除。

5.2 质量保证金

质量保证金的金额或比例：见5.1

5.3 竣工

竣工付款申请单的内容：竣工结算总价、已支付的工程款，应扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。所有结算工程量必须有隐蔽工程纪录、验槽纪录、回填纪录等相关合格书面纪录、合同外工程签证单。

6  竣工验收

6.1  竣工验收材料

工程结算书、工程量计算书：四份

竣工图纸(盖竣工图专用章，监理及建设方工地代表签字)：四份

竣工验收申请：一份

6.2  验收

实际竣工日期：竣工验收合格日

6.3 竣工清场

竣工清场：承包人组织和承担相费用

6.4  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：缺陷责任期满后全部撤离，延后撤离造成发包人的增加的费用，应由承包人承担。

7  缺陷责任与保修责任

保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：保修期限为二年，其他按国家现行法律和标准执行。如因质量问题导致的维修，保修期顺延。

质保期内出现问题，乙方按投标文件内容兑现承诺。

8  安全运行责任承诺书

安全运行责任承诺书

致中原工学院：

我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

承诺方（盖章）：

年    月   日

注：以上合同条款仅供双方参考，最终合同条款内容依据双方协商确定。

# 第五章  磋商响应文件格式

正本或副本

中原工学院龙湖校区部分楼顶漏水等基础维修项目

竞争性磋商响应文件

采购编号：HNZB[2020]N008号

供  应  商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日    期：    年   月   日

目    录

一、法定代表人身份证明书

二、法定代表人授权委托书

三、投标函

四、磋商一览表

五、资格证明材料

六、项目管理机构配备情况

七、施工组织设计

八、近年完成的类似项目情况表

九、供应商认为其他需要提供的文件

（一）磋商供应商承诺

（二）供应商认为与磋商文件评审有关的其他补充资料

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月            日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

投标人：                     （盖章）

法定代表人（签字印章）：

日  期：      年     月      日

（附法定代表人有效身份证件复印件）

## 二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   ，系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权委托  （授权代理人姓名）  为我公司委托代理人，以本公司的名义参加  （项目名称）  的投标活动，委托代理人在开标、评标、合同谈判、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

该授权代理人无转委托权。

特此授权。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或印章）：

代理人姓名：            性别：       年龄：

职务：

授权委托日期：       年        月        日

（附授权代理人有效身份证件复印件）

## 三、投标函

致：  （招标人）

1、根据你方                      招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、招标要求及其他有关文件后，我方愿以  （币种，金额，单位）     （小写） 的投标总报价并按上述文件、合同条款和建设标准的条件要求承包上述工程的设计、施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按投标函承诺的工期    日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的投标文件在“投标须知前附表中”规定的投标有效期（60日历天）内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：

日期：           年           月           日

## 四、磋商一览表

4.1竞争性磋商报价一览表（第一轮报价）

项目名称：

金额单位：元人民币

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 资质 证号 |  |
| 竞争性磋商报价 | 大写： 小写：￥ |
| 质量 | 达到国家和行业规定的“合格”标准 |
| 工期 | 合同签订后 日历天 |
| 工程保修期 | 自工程验收合格之日起 年, 如因质量问题导致的维修，保修期顺延 |
| 服务承诺 | 可另行附页 |

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

4.2工程预算分项报价表（已标价的工程量清单）

备注：已标价工程量清单按招标人发布的“工程量清单”及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）版中的相关清单表格格式填写。

## 五、资格证明材料

*1.营业执照副本；

*2.法定代表人授权书原件及法定代表人、被授权人身份证复印件；

*3.具备防水防腐保温工程专业承包资质贰级及以上资质；

*4.有效期内的《安全生产许可证》；

*5. 项目经理应具备专业贰级及以上注册建造师证书，及有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他正在施工建设工程项目的项目经理；

*6. 提供企业2019年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；（由投标人根据自身情况提供相关证明资料）；

*7. 提供企业2018年度经审计的财务报告；

*8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书原件；

*9. 提供政府采购反商业贿赂承诺书；

*10. 通过“信用中国”网站中查询“失信被执行人”和 “重大税收违法案件当事人名单”（http://www.creditchina.gov.cn/），以及在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）中查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”共3项的查询结果网页（经查询有失信记录的将被取消投标资格）；查询及记录方式：开标当日招标人或招标代理机构保有对供应商提供的查询结果进行复查的权力，并以招标人或招标代理机构的查询结果为准，并将复查结果网页打印、签字并存档。采购查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料将不作为评审依据；

11. 投标人认为需要提交的其他材料。

（以上6、7、8项要求中，如有供应商成立时限不足要求时限的，由供应商根据自身成立时间提供证明资料。）上述证明材料复印件加盖公章装订在响应文件中，原件备查，未提供或未按要求提供的供应商将视为无效响应。且提供的证明文件必须真实可靠、不得伪造,以上资料为供应商必须满足的条件，如不满足，可导致无效响应或响应不予接收。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

# 我公司郑重做出如下声明：

# 我公司参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

注：如无此承诺，将按无效投标处理。

反商业贿赂承诺书

# 我公司承诺：

# 在 （采购项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

# 一、公平竞争参加本次竞争性谈判采购活动。

# 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

# 三、若出现上述行为，我公司及参与竞争性谈判采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

# 年    月    日

注：如无此承诺，将按无效投标处理。

## 六、项目管理机构配备情况

1、施工项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 已承担在建工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名 称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填了内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明 |

注：提供项目班子成员的资格证书复印件

2、建造师（项目经理）简历表

（工程项目）      项目

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 担任建造师（项目经理）年限 年限 |  |
| 建造师（项目经理）资格证书编号 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

注：1、提供建造师（项目经理）身份证、学历证书、职称证书（复印件）；

2、提供建造师（项目经理）类似工程经验证明文件。

3、项目经理无在建工程承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（以下简称“本工程”）的项目经理现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

## 七、施工组织设计

1、投标人应根据磋商文件和对现场的勘察情况编制施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表

2.2劳动力计划表

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图

2.4施工总平面图

2.5临时用地表

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）        工程                                      表9.1

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）劳动力计划表

（工程项目名称）      工程                                      单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

a.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按采购文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

b.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

c.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（4）施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（5）临时用地表

（工程项目名称）      工程

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

## 八、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 施工范围 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目经理电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

## 九、供应商认为其他需要提供的文件

### （一）磋商供应商承诺

1. 供应商应在投标文件中提出利用假期、夜间多工作面施工的承诺书。(格式自定)

2. 供应商应在投标文件中提出完成工程量范围内的各分部分项目,且衔接相邻项目的施工修缮,不存在变量的承诺书。(格式自定)

3. 农民工工资支付承诺函。(格式见附件1)

4. 安全运行责任承诺书。(格式见附件2)

（注：以上第1、2、3、4项如无此承诺，将按无效投标处理。）

5. 妥善协调当地关系承诺书。(格式自定)

6. 项目经理现场带班时间承诺。(格式自定)

7. 其他承诺（如有）

# （二）供应商认为其他需要提供的文件料

例如1. 质保期内外服务承诺 2.实质性优惠承诺等等

附件1：

农民工工资支付承诺函

（磋商供应商名称）               承诺：

在承建               项目过程中，保证按时足额支付农民工工资，否则愿受处罚。               （磋商供应商认为必要的其他承诺）      。

磋商供应商：（企业盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （个人签字或盖单位章）

年   月   日

附件2：

安全运行责任承诺书

致中原工学院：

我方在你单位自愿进行修缮等各类项目，我方保证做到安全、文明施工，并采取一切合法、合理等有效措施安全生产。该项目发生的一切安全事故等，均由我方单独承担全部责任。

承诺方（企业盖单位章）：

年  月  日